Информация по результатам контрольного мероприятия

«Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия «Водоканал города Рязани» (выборочно)»

город Рязань                                                                                           январь 2025 года

- В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города Рязани, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 30.09.2021 № 173-III, во исполнение плана работы Контрольно-счетной палаты города Рязани на 2024 год, на основании распоряжения Контрольно-счетной палаты города Рязани от 22.05.2024  № 37  (в редакции распоряжений от 30.07.2024 № 48 и от 19.09.2024 № 53), проведено контрольное мероприятие - «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия «Водоканал города Рязани» (выборочно)» (далее - контрольное мероприятие, проверка).

- Объект проверки: муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» (далее - МП «Водоканал города Рязани», предприятие).

- Предмет контрольного мероприятия:

- средства субсидий, предоставленные из бюджета города Рязани муниципальному предприятию «Водоканал города Рязани»» в 2022-2023 годах;

- соблюдение МП «Водоканал города Рязани» установленного порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью, в том числе в части осуществления расходов на приобретение и содержание муниципального имущества.

- Проверяемый период: с 01.01.2022 по 31.12.2023.

- Руководитель объекта контрольного мероприятия в проверяемом периоде (исполнительный орган):

- до 21.03.2022 - директор Семенов Николай Иванович;

- с 22.03.2022 по 16.09.2022 - директор Морковин Павел Сергеевич;

- с 17.09.2022 по настоящее время - директор Штефан Олег Борисович             (с 17.09.2022 по 09.01.2023 - и.о. директора).

- По результатам контрольного мероприятия оформлен и подписан акт № 12, утвержденный председателем Контрольно-счетной палаты города Рязани 25.12.2024 (далее - Акт № 12 от 25.12.2024). Акт был получен 26.12.2024 директором              МП «Водоканал города Рязани» Штефаном О.Б. с указанием на то, что «возражения и пояснения будут предоставлены позже». По состоянию на 23.01.2025 письменные пояснения и (или) замечания (возражения) по акту в целом или по его отдельным положениям от руководителя МП «Водоканал города Рязани» в адрес Контрольно-счетной палата города Рязани не поступили.

Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» было создано КУМИ г. Рязани решением от 20.04.1994 № 54 и первоначально зарегистрировано распоряжением администрации города Рязани от 20.04.1994 № 501р.                       МП «Водоканал города Рязани» является коммерческой организацией, действует на основе хозяйственного расчета и самофинансирования, несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Юридический адрес: г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 9.

ОГРН - 1026200870904.

ИНН/КПП - 6227004811/623401001.

Устав МП «Водоканал города Рязани» утвержден решением Рязанского городского Совета от 12.02.2004 № 966 (далее - Устав).

Уставный фонд предприятия составляет 50,6 тыс. рублей. Имущество предприятия находится в собственности муниципального образования - городской округ город Рязань и закреплено за МП «Водоканал города Рязани»  на праве хозяйственного ведения.

Полномочия собственника и учредителя предприятия осуществляют Рязанская городская Дума и администрация города Рязани. Курирующим структурным подразделением является управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани (далее - УЭиЖКХ).

Целью создания МП «Водоканал города Рязани» является водоснабжение через систему коммунального водоснабжения населения и организаций всех видов города Рязани и сбор, и отведение от них сточных вод через систему коммунальной канализации.

Постановлением администрации города Рязани от 17.07.2013 № 2876             МП «Водоканал города Рязани» определено гарантирующей организацией для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения, находящейся в эксплуатации предприятия на территории муниципального образования - город Рязань.

Среднесписочная численность работников предприятия составляла: в 2022 году - 1072 человека, в 2023 году - 1049 человек.

В соответствии с данными бухгалтерского учета выручка предприятия по основной деятельности составила: в 2022 году - 2 182 524,7 тыс. рублей (водоотведение - 1 015 661,3 тыс. рублей, холодное водоснабжение -  891 511,7 тыс. рублей), в 2023 году - 2 478 771,0 тыс. рублей (водоотведение - 1 172 998,1 тыс. рублей, холодное водоснабжение - 936 044,7 тыс. рублей).

Таблица 1

тыс. рублей

| № п/п | Статьи | 2022 год |  | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (уточненный) | Факт | План (уточненный) | Факт |
| 1 | Доходы | 2 390 211 | 2 243 815 | 2 530 960 | 2 564 419 |
| 2 | Расходы | 2 389 010 | 2 088 404 | 2 529 994 | 2 071 538 |
| 3 | Чистая прибыль (убыток) | 960 | 122 239 | 773 | 388 402 |
| 4 | Кредиторская задолженность | 688 999 | 879 295 | 879 295 | 756 239 |
| 5 | Дебиторская задолженность | 623 053 | 697 263 | 697 263 | 902 993 |

По состоянию на 01.01.2022 дебиторская задолженность предприятия составляла 623 053,0 тыс. рублей, в том по расчетам с покупателями и заказчиками - 441 078,2 тыс. рублей. За проверяемый период сумма дебиторской задолженности увеличилась на 279 939,0 тыс. рублей и на 31.12.2023 составила 902 992,0 тыс. рублей, в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками - 337 194,4 тыс. рублей.

На начало проверяемого периода кредиторская задолженность предприятия составляла 688 999,0 тыс. рублей, в том числе по расчетам с поставщиками и подрядчиками 113 312,0 тыс. рублей. За проверяемый период сумма кредиторской задолженности увеличилась на 67 240,0 тыс. рублей и по состоянию на 31.12.2023 составила 756 239,0 тыс. рублей, в том числе по расчетам с поставщиками и подрядчиками - 68 039,0 тыс. рублей.

При этом по основным кредиторам отмечается как снижение, так и рост задолженности.

Таблица 2

| № п/п | Наименование контрагента | Сумма кредиторской задолженности, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 01.01.2022 | на 01.01.2023 | на 31.12.2023 | Отклонение (+/-) |
| 1 | АО «РНПК» | 45 233,7 | 1 525,2 | 1 077,5 | -44 156,2 |
| 2 | ООО «РГМЭК» | 12 317,6 | 16 651,6 | 14 240,8 | +1 923,2 |
| 3 | ГУП РО РГРЭС | 27 838,1 | 27 551,7 | 27 201,9 | -636,2 |

По итогам 2022 года чистая прибыль предприятия составила 122 239,0 тыс. рублей, за 2023 год чистая прибыль составила 388 401,0 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что в 2022-2023 годах в бухгалтерском учете предприятия не отражены услуги по биологической очистке стоков, оказанные     АО «РНПК», в связи с разногласиями по договорным отношениям (спор рассматривается в судебном порядке). При расчете финансового результата деятельности предприятия  за 2022-2023 годы указанные расходы не учтены (план на 2022 год - 418 649,0 тыс. рублей, на 2023 год -  432 682,0 тыс. рублей).

В 2022-2023 годах МП «Водоканал города Рязани» не осуществляло перечисление части прибыли в доход бюджета города Рязани (на основании распоряжений администрации города Рязани чистая прибыль была направлена в фонд производственного развития предприятия).

МП «Водоканал города Рязани» подлежит обязательному аудиту. Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия проведен в установленном порядке. По мнению независимых аудиторов бухгалтерская (финансовая) отчетность МП «Водоканал города Рязани» за 2022 и 2023 годы отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение предприятия, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено:

- Проверка расходования субсидий, предоставленных предприятию из бюджета города Рязани.

В проверяемом периоде МП «Водоканал города Рязани» в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4232, из бюджета города Рязани были предоставлены субсидии на общую сумму 58 082,1 тыс. рублей, в том числе: в 2022 году на сумму 43 028,6 тыс. рублей, в 2023 году на сумму 15 053,5 тыс. рублей.

Субсидии предоставлены на основании 4 соглашений, заключенных между УЭиЖКХ и МП «Водоканал города Рязани» на общую сумму 101 110,7 тыс. рублей (с учетом изменений).

Таблица 3

| № п/п | Соглашение |  | Наименование субсидии | Размер субсидии, тыс. рублей |  |  | Дата факт. перечисл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | Дата |  | Общий размер | в том числе по источникам финансирования |  |  |
| 1 | 04/1-3-05/9/2022 | 29.12.2022 | На осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Рязани в целях реализации проекта «Строительство, реконструкция, (модернизация) системы водоотведения города Рязани | 43 028,6 | 40 877,2 | областной бюджет | 30.12.2022 |
|  |  |  |  |  | 2 151,4 | городской бюджет | 30.12.2022 |
| 2 | 04/1-3-05/4/2023 | 02.06.2023 | На осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Рязани в целях реализации инициативного проекта (проекта местных инициатив) «Выполнение работ по холодному водоснабжению по адресу: г. Рязань, Мервино, Библиотечная ул. | 3 300,0 | 2 640,0 | областной бюджет | 28.12.2023 |
|  |  |  |  |  | 330,0 | городской бюджет | 26.12.2023 |
|  |  |  |  |  | 330,0 | инициативные платежи | 26.12.2023 |
| 3 | 04/1-03/05/72/2023 | 27.12.2023 | На финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства | 5 570,0 | 5 285,9 | областной бюджет | 29.12.2023 |
|  |  |  |  |  | 284,1 | городской бюджет | 27.12.2023 |
| 4 | 04/1-03/05/74/2023 | 28.12.2023 | В целях финансового обеспечения (возмещения) затрат получателя, связанных с обслуживанием кредитов (займов) в части возврата суммы кредита (займа) и уплаты процентов за пользование кредитами (займами) при проведении мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | 6 183,5 | 6 183,5 | городской бюджет | 29.12.2023 |
| ВСЕГО |  |  |  | 58 082,1 | 100,0% |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | 48 803,1 | 84,0% |  |  |
| бюджет города Рязани |  |  |  | 8 949,0 | 15,4% |  |  |
| инициативные платежи |  |  |  | 330,0 | 0,6; |  |  |

Фактическое использование средств предоставленных субсидий составило 15 053,5 тыс. рублей, в том числе:

- 6 183,5 тыс. рублей  - возмещены затраты, связанные с обслуживанием займа, полученного предприятием для реализации проекта «Строительство, реконструкция (модернизация) системы водоотведения города Рязани. Реконструкция КНС № 10 и КНС №4»;

- 3 300,0 тыс. рублей - оплачены работы, выполненные подрядной организацией в целях реализации инициативного проекта (проекта местных инициатив) «Модернизация системы водоснабжения пос. Мервино (улицы Интернатская, Советская, Библиотечная)»

- 5 570,0 тыс. рублей - оплачена поставка специализированного автомобиля - автоцистерна 3010GM.

В 2022-2023 годах отсутствовало фактическое выполнение работ в целях реализации проекта «Строительство, реконструкция (модернизация) системы водоотведения города Рязани (КНС 4 Голенчинское ш., д. 8, КНС 10 Большая ул., д. 61а). В связи с вышеизложенным, в проверяемом периоде МП «Водоканал города Рязани» не производились кассовые расходы за счет средств займа и субсидий, предоставленных в рамках соглашения № 04/1-3-05/9/2022 от 29.12.2022 (по состоянию на 31.12.2023 субсидии в размере 43 028,6 тыс. рублей остались неиспользованными).

В ходе проведения контрольного мероприятия фактов нецелевого использования средств субсидий, предоставленных МП «Водоканал города Рязани» в 2022-2023 годах из бюджета города Рязани, не выявлено.

- Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом.

  - Согласно данным бухгалтерского учета предприятия первоначальная стоимость основных средств составляла: на 01.01.2022 - 4 465 930,2 тыс. рублей (остаточная стоимость 2 272 419,3 тыс. рублей), на 31.12.2023 - 5 089 404,9 тыс. рублей (остаточная стоимость 2 347 721,6 тыс. рублей).

За проверяемый период первоначальная стоимость основных средств увеличилась на 623 474,7 тыс. рублей, в том числе поступило основных средств на сумму 651 769,2 тыс. рублей, выбыло основных средств на сумму 28 294,5 тыс. рублей.

В проверяемом периоде в хозяйственное ведение МП «Водоканал города Рязани» были переданы 97 объектов муниципального имущества (артезианские скважины, водопроводные и канализационные сети, КНС и др.) на общую сумму 148 210,8 тыс. рублей.

В силу пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса РФ право хозяйственного ведения на объекты недвижимости подлежит государственной регистрации.

В ходе контрольного мероприятия «Проверка соблюдения порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, принадлежащим на праве хозяйственного ведения муниципальному предприятию «Водоканал города Рязани», проведенного Контрольно-счетной палатой города Рязани в 2022 году, было установлено, что МП «Водоканал города Рязани» не осуществлена государственная регистрация права хозяйственного ведения на значительное количество объектов муниципального недвижимого имущества (акт проверки № 01 от 10.01.2023).

В связи со значительными финансовыми затратами, которые требуются для осуществления постановки объектов на кадастровый учет, МП «Водоканал города Рязани» была разработана дорожная карта (план - график) по осуществлению государственной регистрации права хозяйственного ведения на объекты недвижимого имущества: 2023 год - 125 объектов, 2024 год - 125 объектов, 2025 год - 125 объектов и 2026 год - 125 объектов.

В соответствии с предоставленной информацией по устранению замечаний (нарушений), выявленных в ходе проведения вышеуказанного контрольного мероприятия, по состоянию на 01.10.2024 осуществлена государственная регистрация права хозяйственного ведения на 302 объекта недвижимого имущества, кроме того оформлены документы по 63 объектам.

  - Контрольно-счетной палатой города Рязани проведено сопоставление данных бухгалтерского учета предприятия по учету объектов основных средств с данными Реестра муниципального имущества города Рязани по состоянию на 30.08.2024 (выборочно). В ходе выборочной проверки несоответствий не выявлено.

  - В проверяемом периоде МП «Водоканал города Рязани» были приобретены 2 объекта недвижимого имущества по договорам купли-продажи, заключенным с ООО специализированный застройщик «СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ» на общую сумму 5 087,7 тыс. рублей:

- сеть водоотведения, расположенная по адресу: Рязанская область, город Рязань, шоссе Солотчинское, кадастровый номер: 62:29:0080098:9940 (договор        № 9940-ВО-2022 от 17.08.2022 на сумму 1 289,3 тыс. рублей);

- сеть водоснабжения, расположенная по адресу: Рязанская область, город Рязань, шоссе Солотчинское, кадастровый номер: 62:29:0080098:8309 (договор        № 0112-ВС-2023 от 01.12.2023 на сумму 3 798,4 тыс. рублей).

Стоимость имущества была определена на основании отчетов об определении рыночной стоимости объектов. Оплата за объекты недвижимого имущества осуществлена предприятием путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца 13.09.2022 и 15.12.2023.

Приобретенные объекты недвижимого имущества приняты к учету в установленном порядке, право хозяйственного ведения предприятия зарегистрировано 25.11.2022 (сеть водоотведения) и 16.01.2024 (сеть водоснабжения).

Обоснование потребности приобретения объектов недвижимого имущества оформлено в виде служебных записок, составленных ведущим инженером производственно-технического отдела на имя директора предприятия. Согласно служебным запискам заключение договоров купли-продажи обусловлено необходимостью осуществления мероприятий по строительству внеплощадных сетей водоснабжения и водоотведения в рамках договоров, заключенных с  ООО «Северная компания»:

- договор № 20-ВО от 14.03.2018 о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения;

- договор № 20-ВС от 14.03.2018 о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.

В рамках указанных договоров  МП «Водоканал города Рязани» приняло обязательство в целях подключения объекта «Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями и торговый центр (1-ый и 3-й этапы строительства), расположенные по адресу: г. Рязань, Солотчинское шоссе» осуществить за плату следующие мероприятия:

- «Проектирование и строительство канализации Д - 300 мм, протяженностью - 150 п.м. от канализации Д - 300 мм, проходящей в районе жилого дома по Солотченскому шоссе, д.2 до границы земельного участка заказчика»;

- «Проектирование и строительство водопровода Д - 280 мм, протяженностью - 730 п. м. от существующего водопровода Д - 280 мм, построенного для многоквартирного жилого дома по ул. Есенина до границы земельного участка заказчика».

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) был определен в индивидуальном порядке приказом ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области от 09.06.2017 № 8-т (в редакции приказа от 16.03.2018 № 11-т) и составил 6 529,5 тыс. рублей без НДС, в том числе:

- по договору № 20-ВО от 14.03.2018 - 1 673,8 тыс. рублей без НДС (1 979,1 тыс. рублей с НДС);

- по договору № 20-ВС от 14.03.2018 - 4 855,7 тыс. рублей без НДС (5 741,5 тыс. рублей с НДС).

Исходя из предоставленных документов, в рамках указанных договоров заказчик (ООО «Северная компания») перечислил денежные средства на общую сумму 6 773,8 тыс. рублей включая НДС, в том числе:

- по договору № 20-ВО от 14.03.2018 на сумму 1 736,4 тыс. рублей (87,7% от общего размера платы);

- по договору  № 20-ВС от 14.03.2018 на сумму 5 037,4 тыс. рублей (87,7% от общего размера платы).

МП «Водоканал города Рязани» фактически не приступил к исполнению принятых обязательств по строительству внеплощадных сетей водоснабжения и водоотведения в рамках договоров № 20-ВО от 14.03.2018 и № 20-ВС от 14.03.2018.

В соответствии с предоставленными документами ООО «Северная компания» самостоятельно построило сети водоснабжения и водоотведения и  зарегистрировало право собственности на объекты недвижимости с кадастровыми номерами 62:29:0080098:9940 и 62:29:0080098:8309. При этом исходя из исполнительной документации, переданной предприятию в соответствии с условиями договоров № 9940-ВО-2022 от 17.08.2022 и № 0112-ВС-2023 от 01.12.2023, ООО «Северная компания» фактически приступило к строительству указанных сетей в 2016 и 2017 годах, то есть до даты выдачи технических условий на водоснабжение и водоотведение многоквартирного дома и торгового центра (от 28.12.2017 № 1231 и № 1232) и до даты заключения договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения и холодного водоснабжения (14.03.2018).

Данные сети и были приобретены МП «Водоканал города Рязани» за 5 087,7 тыс. рублей в рамках договоров купли-продажи № 9940-ВО-2022 от 17.08.2022 и     № 0112-ВС-2023 от 01.12.2023.

Необходимо отметить, что условиями договоров о подключении (технологическом присоединении) № 20-ВО от 14.03.2018 и № 20-ВС от 14.03.2018 были установлены следующие сроки подключения объектов:

- многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями - не позднее марта 2018 года;

- торговый центр - не позднее 4 квартала 2020 года.

В ходе исполнения договоров № 20-ВО от 14.03.2018 и № 20-ВС от 14.03.2018 между сторонами было заключено 5 дополнительных соглашений. В числе прочего были изменены порядок внесения платы, а также сроки подключения торгового центра:

- дополнительными соглашениями № 2 от 08.02.2021 к договорам № 20-ВО от 14.03.2018 и № 20-ВС от 14.03.2018 сроки подключения торгового центра были перенесены до 31.12.2023. Дополнительные соглашения подписаны директором предприятия Акуловым А.Ю. по результатам рассмотрения обращения заявителя (письмо от 25.01.2021 № 137) о продлении срока подключения торгового центра в связи с переносом срока его строительства (неблагоприятная эпидемиологическая обстановка из-за вспышки коронавирусной инфекции);

- дополнительными соглашениями № 4 от 25.12.2023 к договорам № 20-ВО от 14.03.2018 и № 20-ВС от 14.03.2018 сроки подключения торгового центра были перенесены до 31.12.2026. Дополнительные соглашения подписаны директором предприятия Штефаном О.Б. по результатам рассмотрения обращения заявителя (письмо б/н от 12.12.2023). Отмечаем, что в обращении не указаны какие-либо пояснения о причинах продления срока подключения торгового центра.

В ходе выездного обследования рабочей группой Контрольно-счетной палаты города Рязани зафиксировано, что по состоянию на 17.09.2024 строительство торгового центра не завершено. Согласно паспорту объекта «Торгово-офисное здание» срок окончания работ: 2 квартал 2027 года.

Согласно условиям договоров о подключении (технологическом присоединении), которые действовали до даты заключения дополнительных соглашений № 4 от 25.12.2023, заказчик был обязан внести плату в размере:

- по договору № 20-ВО от 14.03.2018:

- 1 736,4 тыс. рублей включая НДС (18%) в срок до 26.03.2018;

- 242,7 тыс. рублей включая НДС (20%) в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении).

- по договору № 20-ВС от 14.03.2018:

- 5 037,4 тыс. рублей включая НДС (18%) в срок до 26.03.2018;

- 704,1 тыс. рублей включая НДС (20%) в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении).

Кроме того, условиями договоров установлено, что в случае если сроки фактического присоединения объекта заказчика не соблюдаются в связи с действиями (бездействием) заказчика, а организацией водопроводно-канализационного хозяйства выполнены все необходимые мероприятия для создания технической возможности подключения (технологического присоединения) и выполнения работ по подключению (технологическому присоединению), оставшаяся доля платы за подключение (технологическое присоединение) вносится не позднее срока подключения (технологического присоединения), указанного в договоре (то есть не позднее 31.12.2023).

Выкупив сети водоотведения и водоснабжения в рамках договоров купли-продажи № 9940-ВО-2022 от 17.08.2022 и № 0112-ВС-2023 от 01.12.2023, МП «Водоканал города Рязани» фактически выполнил все необходимые мероприятия для создания технической возможности подключения (технологического присоединения) заявителя, предусмотренные условиями договоров  № 20-ВО от 14.03.2018 и № 20-ВС от 14.03.2018.

Учитывая, что 31.12.2023 подключение (технологическое присоединение) торгового центра не было осуществлено в связи с действиями (бездействием) заказчика (в связи с переносом сроков строительства), то в соответствии с условиями действующих договоров заказчик должен был перечислить на расчетный счет предприятия остаток платы в размере 946,8 тыс. рублей с НДС, в том числе по договору № 20-ВО от 14.03.2018 в размере 242,7 тыс. рублей, по договору № 20-ВС от 14.03.2018 в размере 704,1 тыс. рублей.

На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата города Рязани считает, что заключение дополнительных соглашений № 4 от 25.12.2023 к договорам № 20-ВО от 14.03.2018 и № 20-ВС от 14.03.2018, в соответствии с которыми были перенесены сроки подключения торгового центра до 31.12.2026, противоречит интересам МП «Водоканал города Рязани», так как указанные соглашения фактически предоставили заказчику право осуществить завершающие платежи по договорам в размере 946,8 тыс. рублей (с НДС) в более поздние сроки.

  - В нарушение требований статьи 16.1 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, утвержденного решением Рязанской городской Думы от 11.12.2008 № 923-I (далее - Положение № 923-I)                      МП «Водоканал города Рязани» в 2023 году осуществлено объединение 21 объекта  основных средств (сооружения - канализационные сети), находящихся в муниципальной собственности, в один объект учета без принятия соответствующего решения администрацией города Рязани.

  - За проверяемый период МП «Водоканал города Рязани» списано 180 объектов основных средств общей первоначальной стоимостью 28 287,5 тыс. рублей, в том числе: в 2022 году - 136 объектов (15 743,7 тыс. рублей), в 2023 году - 44 объекта (12 543,8 тыс. рублей). При этом  3 здания (7 882,7 тыс. рублей),                1 сооружение (29,9 тыс. рублей) и 2 самоходные машины (425,6 тыс. рублей) были изъяты из хозяйственного ведения предприятия.

В соответствии с актами о списании объектов основных средств, подписанными всеми членами комиссии по списанию, основные средства были списаны предприятием в основном в связи с их поломкой и физическим износом.

В нарушение требований пункта 6 Порядка № 424 МП «Водоканал города Рязани» не соблюден установленный срок направления сведений для исключения списанного имущества из Реестра муниципального имущества города Рязани в отношении 105 объектов основных средств (заявления направлены с нарушением двухнедельного срока от 26 до 110 дней).

  - В соответствии с данными бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2022 на балансе предприятия учитывались транспортные средства в количестве 179 ед., на 01.01.2023 - 160 ед., на 01.01.2024 - 165 ед.

За проверяемый период были приобретены транспортные средства в количестве 16 ед., списаны транспортные средства в количестве 30 ед.

Необходимо отметить, что согласно ведомости амортизации основных средств по состоянию на 01.01.2024 76% автотранспортной техники, находящейся на балансе предприятия, имеет 100% износ.

Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств осуществляются МП «Водоканал города Рязани» только подрядным способом.

Общая сумма расходов на ремонт и техническое обслуживание транспортных средств составила 128 355,5 тыс. рублей, в том числе:

- за 2022 год - 66 225,5 тыс. рублей (26,6% от общей суммы ремонтной программы предприятия);

- за 2023 год - 62 130,0 тыс. рублей (49,1% от общей суммы ремонтной программы).

Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств осуществлялись в рамках 6 договоров, заключенных предприятием с одним исполнителем -             ООО «Механик 62».

В ходе контрольного мероприятия выявлено, что по 3 транспортным средствам (экскаваторы) сумма расходов на ремонтные работы за 2022-2023 годы превысила 3 млн. рублей.

Таблица 4

| № п/п | Наименование транспортного средства | Гос. № | Год выпуска ТС | Сумма расходов на ремонт ТС, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | За 2022 год | За 2023 год | ВСЕГО |
| 1 | Экскаватор-погрузчик ЭО 2626/82 МТЗ | 4461рк62 | 2004 | 1 694 635,0 | 2 127 320,0 | 3 821 955,00 |
| 2 | Экскаватор ЕК-18-20 | 4681рт62 | 2006 | 1 329 210,0 | 1 829 136,0 | 3 158 346,00 |
| 3 | Экскаватор ЭО-2101 | 5412рт62 | 2007 | 1 209 130,0 | 1 857 430,0 | 3 066 560,00 |

Необходимо отметить, что в 2023 году МП «Водоканал города Рязани» были приобретены Экскаваторы-погрузчики ЭО-2101 (с гидромолотом в комплекте) в количестве 4 ед. за 16 245,8 тыс. рублей с НДС.  Цена приобретения 1 нового Экскаватора-погрузчика ЭО-2101 составила 3 384,5 тыс. рублей без НДС.

То есть расходы на ремонт и обслуживание Экскаватора-погрузчика ЭО 2626/82 МТЗ № 4461РК62, 2004  года выпуска, осуществленные предприятием только за 2 календарных года, превысили на 437,5 тыс. рублей стоимость приобретения новой аналогичной самоходной машины.

Кроме того, с ценой приобретения новой техники сопоставимы затраты, которые были понесены предприятием на ремонт имеющихся экскаваторов           ЭО-2101, 2007 года выпуска, в количестве 3 ед.

Фактически за проверяемый период на ремонт 5 экскаваторов                      МП «Водоканал города Рязани» были направлены денежные средства в размере 15 634,4 тыс. рублей, что превышает стоимость приобретения 4 новых экскаваторов ЭО-2101 с гидромолотом без учета НДС (3 384,5 х 4 шт. = 13 538,0 тыс. рублей).

На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата города Рязани ставит под сомнение целесообразность и результативность осуществления указанных расходов.

  - В проверяемом периоде МП «Водоканал города Рязани» были списаны транспортные средства в количестве 30 единиц, в том числе:

- 27 транспортных средств - списаны по причине полного физического износа (в 2022 году - 26 транспортных средств, в 2023 году - 1 транспортное средство);

- 2 самоходные машины (экскаваторы ЭО-2621) - в 2023 году изъяты из хозяйственного ведения МП «Водоканал города Рязани» и переданы в хозяйственное ведение муниципальному  предприятию «Аварийно-ремонтная служба»;

- 1 автомобиль (ГАЗ-3102, год выпуска - 2004, гос. регистрационный знак  О 026 ОО 62) - отчужден из муниципальной собственности по договору купли-продажи транспортного средства от 24.05.2022, заключенному без проведения торгов с физическим лицом. Цена продажи автомобиля составила 48,0 тыс. рублей.

Все транспортные средства, списанные МП «Водоканал города Рязани» по причине физического износа узлов и агрегатов в 2022-2023 годах, были ликвидированы в рамках договоров оказания услуг по утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств.

Контрольно-счетная палата города Рязани отмечает, что МП «Водоканал города Рязани» не проводились публичные процедуры (торги) в целях более выгодной реализации муниципального имущества (транспортных средств).

Стоимость реализации отдельных транспортных средств (3 ед.) не покрывает даже сумму расходов, которые были понесены МП «Водоканал города Рязани» на их ремонт за 2022 год (в 2023 году ремонт списанных транспортных средств не проводился).

Таблица 5

| № п/п | Марка ТС | гос.№ | Год выпуска | Дата списания ТС с учета | Сумма расходов на ремонт за 2022 год, руб. | Стоимость металлолома, руб. | Превышение расходов над доходом, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗИЛ | 3506ряр62 | 1991 | 18.11.2022 | 142 005,0 | 29 487,7 | 112 517,3 |
| 2 | ЗИЛ | 7182ряс62 | 1993 | 26.05.2022 | 529 035,0 | 65 541,0 | 463 494,0 |
| 3 | ЗИЛ | 7179ряс62 | 1993 | 26.05.2022 | 81 150,0 | 61 194,0 | 19 956,0 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 595 967,3 |

  - В ходе выборочной проверки списания транспортных средств установлено:

    - Акты на списание 27 транспортных средств, оформленные по унифицированной форме № ОС-4а, подписаны без разногласий всеми членами постоянно действующей комиссии по постановке и выбытию (списанию) основных средств, в том числе представителем УЗРиИО, а также утверждены руководителем МП «Водоканал города Рязани»: в мае 2022 года - списаны 25 транспортных средств, в ноябре 2022 года - 1 автомобиль, в марте 2023 года - 1 транспортное средство.

Исходя из предоставленных документов, все транспортные средства на дату составления соответствующих актов ОС-4а были фактически утилизированы (ликвидированы), что подтверждается приемо-сдаточными актами и свидетельствами об утилизации вышедшего из эксплуатации транспортного средства.

В соответствии с пунктом 6 статьи 16 Положения № 923-I (в редакции, действующей на дату списания транспортных средств) имущество, включенное балансодержателем в акты на списание, подлежит осмотру комиссией по списанию. Комиссия по списанию вправе требовать от руководителя и иных работников балансодержателя, в том числе предъявить к осмотру списываемое имущество в полном комплекте, обеспечить возможность осмотра отдельных узлов и агрегатов.

Таким образом, при списании 27 транспортных средств МП «Водоканал города Рязани» допущено грубое нарушение порядка списания муниципального имущества, установленного статьей 16 Положения № 923-I, так как транспортные средства на дату составления актов ОС-4 не могли быть осмотрены комиссией по списанию в связи с их утилизацией (ликвидацией). Акты о списании автотранспортных  средств (форма ОС-4а), подписанные без разногласий всеми членами постоянно действующей комиссии по списанию, в том числе представителем УЗРиИО, составлены формально (без фактического осмотра автомобилей).

    - По данным бухгалтерского учета в баках списанных транспортных средств имелись остатки топлива, в том числе по 6 транспортным средствам  остатки топлива превышали 10 л (например - по автомобилю ГАЗ № 2342ряс остаток бензина АИ-92 составлял 42,5 л). Остатки бензина АИ-92 и дизтоплива могли быть использованы для работы другой техники предприятия (в целях эффективного использования материальных ресурсов).

Между тем, данное топливо было списано при утилизации транспортных средств, что привело к неэффективному использованию муниципального имущества (материальных ресурсов) на ориентировочную сумму 5,3 тыс. рублей.

    - Исходя из предоставленных документов, до даты списания с учета пять транспортных средств длительный период времени (в том числе и более 2 лет) не использовались МП «Водоканал города Рязани» в хозяйственной деятельности.

В связи с тем, что неиспользуемые автомобили не были своевременно сняты с государственного регистрационного учета, МП «Водоканал города Рязани» осуществлены дополнительные, а, следовательно, неэффективные расходы по уплате транспортного налога на ориентировочную сумму 35,0 тыс. рублей.

    - В ходе проведения контрольного мероприятия  установлено, что в составе основных средств МП «Водоканал города Рязани» учитываются самоходные машины в количестве 2 единиц, которые не использовались предприятием в хозяйственной деятельности с октября 2020 года и с мая 2021 года, то есть более 3 лет.

На дату проведения осмотра (21.08.2024) транспортные средства находились в нерабочем состоянии.

В связи с тем, что неиспользуемые транспортные средства не были своевременно сняты с государственного регистрационного учета, МП «Водоканал города Рязани» осуществлены дополнительные, а, следовательно, неэффективные расходы по уплате транспортного налога и обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Только за 2022 и 2023 годы данные расходы составили ориентировочно 14,9 тыс. рублей.

- Выборочная проверка соблюдения действующего законодательства РФ в сфере закупок при осуществлении расходов на содержание муниципального имущества, переданного предприятию в хозяйственное ведение, а также на его приобретение.

  - В проверяемом периоде МП «Водоканал города Рязани» в основном осуществляло закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ         «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ). Однако, отдельные закупки были осуществлены предприятием в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ): обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, контракты, предметом которых одновременно являлась подготовка проектной документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение подрядных работ (реконструкция КНС №4 и №10), контракт на оказание услуг по разработке проектной и рабочей документации для реконструкции КНС № 4 и КНС № 10, а также контракт на выполнение работ по модернизации системы водоснабжения пос. Мервино.

В порядке, установленном Федеральном законом № 44-ФЗ, МП «Водоканал города Рязани» было заключено 6 контрактов на общую сумму 401 387,2 тыс. рублей. Все контракты заключены по результатам проведения конкурентных процедур.

  - В соответствии со статьей 2 Федерального закона № 223-ФЗ документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика, является положение о закупке.

В проверяемом периоде действовали следующие положения:

- в 2022 году - Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МП «Водоканал города Рязани» (новая редакция), утвержденное 27.12.2021 директором предприятия Семеновым Н.И. В течение 2022 года в положение 7 раз вносились изменения;

- в 2023 году - Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд                     МП «Водоканал города Рязани» (новая редакция), утвержденное 27.12.2022 и.о. директора предприятия Штефаном О.Б. В течение 2023 года в положение 7 раз вносились изменения (далее - Положение о закупке).

Положения и внесенные изменения размещены предприятием в ЕИС в установленном порядке.

Положениями о закупке товаров, работ, услуг для нужд МП «Водоканал города Рязани» предусмотрены конкурентные (конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений) и неконкурентные способы осуществления закупок:

- закупка у единственного поставщика (в случаях, установленных в статье 27 Положения о закупке). В 2022 году действующим положением было предусмотрено 45 случаев осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в 2023 году - 46 случаев (пункт 1 статьи 27 Положения о закупке);

- закупка у СМП по принципу «электронного магазина»  (с 14.09.2022).

  - Исходя из предоставленных данных, в 2022 году только 42 договора из      1 127 (или 3,7%) были заключены МП «Водоканал города Рязани» в рамках Федерального закона № 223-ФЗ по результатам проведения конкурентных процедур, в 2023 году - 101 договор из 1 226 (или 8,2%). В суммовом выражении на долю договоров, заключенных по результатам конкурентных процедур, приходится: в 2022 году - 50,4% от общей суммы закупок, в 2023 году - 58,1% от общей суммы закупок. Подавляющее количество договоров было заключено МП «Водоканал города Рязани» на основании осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя): в 2022 году - 1 085 договоров на общую сумму 294 183,8  тыс. рублей или 49,6% от общей суммы заключенных договоров, в 2023 году - 1 125 договоров на общую сумму 234 867,9  тыс. рублей или 41,9% от общей суммы заключенных договоров.

Несмотря на то, что для осуществления части закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) имелись объективные обстоятельства, в том числе в связи с отсутствием конкурентного рынка (услуги по обслуживанию газового оборудования, услуги связи и т.п.), подавляющее количество договоров с единственным поставщиком было заключено МП «Водоканал города Рязани»  на закупку товаров, работ, услуг, в отношении которых существует достаточно развитый конкурентный рынок (поставка оборудования, материалов, ремонт дорожного покрытия и др.).

При этом существенное количество договоров было заключено предприятием с одними и теми же поставщиками на поставку разнообразных товаров (оказание услуг, выполнение работ), в том числе идентичных (аналогичных), а сумма каждого договора не превысила 100,00 тыс. рублей.

Контрольно-счетная палата считает, что закупки без применения конкурентных способов несут существенные риски избыточного и неэффективного расходования средств. В результате таких закупок исключается возможность экономии денежных средств в связи с отсутствием конкурентной борьбы между возможными участниками, что противоречит основным принципам закупки товаров, работ, услуг, установленным частью 1 статьи 3 Федерального закона     № 223-ФЗ.

  - Статьей 33 Положения о закупке установлен запрет на дробление закупок. Под дроблением закупок понимается умышленное уменьшение объема отдельной закупки, НМЦД при условии, что заказчику потребность в таких товарах, работах, услугах на плановый период заранее известна и не существует препятствий технологического или экономического характера, не позволяющих провести одну процедуру для закупки всего объема требуемых товаров, работ, услуг.

В соответствии с пунктом 3 статьи 33 Положения о закупке запрещается дробить закупки:

- с целью снижения НМЦД для получения возможности осуществления закупок путем проведения запроса предложений в электронной форме, запроса котировок в электронной форме, у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

- с целью закупки одноименных товаров, работ, услуг у одного поставщика (подрядчика, исполнителя) или с целью совершения ряда взаимосвязанных сделок в течение непродолжительного периода времени (например, в одном месяце, неделе или нескольких дней).

Общая стоимость одноименных товаров, работ, услуг или взаимосвязанных сделок не должна превышать 100,0 тыс. рублей (абзац 4 пункта 3 статьи 33 Положения о закупке).

В проверяемом периоде  МП «Водоканал города Рязани» было заключено 28 договоров с МУП «КВЦ» на оказание услуг по формированию, распечатке и доставке единых платежных документов на оплату жилищно-коммунальных услуг на общую сумму 2 724,5 тыс. рублей, в том числе: в 2022 году - 9 договоров на общую сумму 900,0 тыс. рублей; в 2023 году - 19 договоров на общую сумму 1 824,5 тыс. рублей.

Все договоры были заключены предприятием на основании осуществления закупки у единственного поставщика в рамках Федерального закона № 223-ФЗ в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 27 Положения о закупке (осуществление закупки товаров, работ, услуг стоимостью не более 100 000 руб., включая НДС).

При анализе договоров на оказание услуг по формированию, распечатке и доставке единых платежных документов установлено, что потребность в данных услугах у МП «Водоканал города Рязани» является постоянной, так как ресурсоснабжающая организация по общему правилу обязана предоставлять потребителям квитанции в бумажном виде, если иной способ не выбран самим потребителем или иное не указано в договоре с ресурсоснабжающей организацией.

Таким образом, МП «Водоканал города Рязани» была заранее известна потребность в услугах по формированию, распечатке и доставке единых платежных документов в 2022-2023 году. На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата города Рязани считает, что МП «Водоканал города Рязани» в 2022-2023 годах в нарушение требований статьи 33 Положения о закупке допущено искусственное дробление закупок «Оказание услуг по формированию, распечатке и доставке платежных документов» с целью снижения НМЦД для заключения договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

  - В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона № 161-ФЗ решение о совершении крупной сделки принимается с согласия собственника имущества унитарного предприятия.

В ходе проверки соблюдения МП «Водоканал города Рязани» требования о согласовании крупных сделок с собственником имущества нарушений не выявлено (распоряжениями администрации города Рязани согласовано совершение 56 крупных сделок на общую сумму 1 211 755,0 тыс. рублей).

  - Контрольно-счетной палатой города Рязани проведена проверка определения и обоснования НМЦД, цены договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), по 74 договорам, заключенным МП «Водоканал города Рязани» в 2021 - 2023 годах на общую сумму 534 646,0 тыс. рублей. Установлено:

    - Проверка определения и обоснования цены договоров на выполнение работ (47 договоров на сумму 358 342,6 тыс. рублей).

Для определения НМЦД, цены договоров, заключенных с единственным подрядчиком, МП «Водоканал города Рязани» был применен проектно-сметный метод. Начальная (максимальная) цена договоров, цена договоров с единственным подрядчиком была определена на основании локальных смет, составленных базисно-индексным методом.

Сметная стоимость выполнения работ проверена должностными лицами: государственного автономного учреждения Рязанской области «Центр государственной экспертизы в строительстве Рязанской области» (по 1 договору), муниципального предприятия «Управление капитального строительства города Рязани» (по 43 договорам) и Союза «Торгово-промышленная палата Рязанской области» (по 2 договорам). Исходя из предоставленных сведений, по 1 договору проверка достоверности определения сметной стоимости не проводилась.

Контрольно-счетной палатой города проведен выборочный анализ документации по 47 вышеуказанным договорам.

По результатам анализа документации выявлено:

- завышение цены договора № 63/2021-ЕИ от 25.06.2021, заключенного с ООО «Монолитум Плюс», в связи с нарушением (несоблюдением) установленного  порядка определения сметной стоимости выполнения работ, что привело к избыточным расходам средств предприятия на общую сумму 379,8 тыс. рублей      (с НДС) и в соответствии со статьей 1102 ГК РФ к неосновательному обогащению подрядчика;

- нарушение установленного порядка определения сметной стоимости выполнения работ по 7 договорам (при определении сметной стоимости асфальтобетонных смесей, отсутствующих в ФССЦ-2001). В связи с отсутствием достоверной ценовой информации не представляется возможным сделать вывод о наличии или об отсутствии факта избыточного расходования средств;

- необоснованное увеличение цены 2 договоров, заключенных с ООО «Монолитум Плюс», на общую сумму 10,2 тыс. рублей в связи с применением материалов (изделий) с избыточной прочностью (установка тяжелых люков типа Т(С250) в пешеходной зоне и зоне зеленых насаждений);

- признаки увеличения НМЦД (цены договоров) по 5 договорам, заключенным с ООО «Монолитум Плюс», на общую сумму 77,3 тыс. рублей (в связи с необоснованным применением более дорогих материалов).

    - Проверка определения и обоснования цены договоров на поставку товаров (18 договоров на сумму 46 775,3 тыс. рублей).

Из 18 проверенных договоров 6 договоров были заключены  МП «Водоканал города Рязани» по результатам конкурентных процедур (электронные аукционы), 12 договоров - на основании неконкурентных закупок.

При определении цены договоров (НМЦД) на поставку товаров использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

Ценовая информация собиралась предприятием на основании коммерческих предложений (счетов на оплату), полученных от 3 поставщиков.

В целях проверки достоверности представленных коммерческих предложений Контрольно-счетной палатой города Рязани направлены запросы на адреса электронной почты поставщиков (организаций и индивидуальных предпринимателей), от имени которых были составлены коммерческие предложения.

Кроме того, в целях проверки обоснованности стоимости техники, насосов и другого оборудования, закупленных МП «Водоканал города Рязани»  в рамках выбранных для проверки 18 договоров, была проанализирована ценовая информация, размещенная в общедоступных источниках (ЕИС, официальные сайты производителей техники, оборудования), а также направлены запросы на адреса электронной почты производителей (других продавцов или официальных дилеров) о рыночной и/или рекомендованной стоимости закупленных товаров по состоянию на дату их приобретения.

В ходе анализа полученной информации выявлено:

- признаки недостоверности (поддельности) коммерческих предложений, использованных предприятием для определения и обоснования НМЦД  по 2 договорам: договоры № 89/2023-Т и № 90/2023-Т от 17.10.2023 с ООО «Центр «ОВМ» на поставку насосов-дозаторов на общую сумму 3 529,3 тыс. рублей с учетом НДС (в ответ на запрос поставщик, от имени которого составлено коммерческое предложение, сообщил, что не направлял в адрес МП «Водоканал города Рязани» коммерческие предложения на поставку данного насосного оборудования);

- признаки избыточного расходования средств предприятия - по 3 договорам на общую сумму 311,4 тыс. рублей:

Таблица 6

| № п/п | Договор поставки |  | Поставщик | Цена договора, тыс. рублей | Расчетная сумма избыточных расходов, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | Дата |  |  |  |
| 1 | № 31/2023-Т | 25.05.2023 | ООО «БНМ-Обнинск» | 1 699,3 | 125,4 |
| 2 | № 89/2023-Т | 17.10.2023 | ООО «Центр «ОВМ» | 2 498,1 | 135,6 |
| 3 | № 90/2023-Т | 17.10.2023 | ООО «Центр «ОВМ» | 1 031,2 | 50,4 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 311,4 |

- договор № 31/2023-Т от 25.05.2023 с ООО «БНМ-Обнинск» на поставку легковых автомобилей LADA GRANTA (2 шт.) на сумму 1699,3 тыс. рублей с НДС (849,6 тыс. рублей  за 1 ед.).

При определении и обосновании цены договора МП «Водоканал города Рязани» были использованы коммерческие предложения, полученные от 3 автосалонов, являющихся официальными дилерами АО «АВТОВАЗ». Коммерческие предложения не подписаны лицами, предоставившими ценовую информацию. Отсутствуют оттиски печатей поставщиков.

На 3 странице коммерческих предложений представлено «Согласие потребителя на предоставление и обработку персональных данных при получении коммерческого предложения у официального дилера «LADA». Во всех коммерческих предложения в тексте данного согласия указан один и тот же автосалон.

На основании вышеизложенного, имеются признаки, что для определения НМЦД МП «Водоканал города Рязани» были использованы коммерческие предложения, предоставленные только одним поставщиком, в том числе и от имени других автосалонов.

Согласно информации, полученной от других официальных дилеров, рекомендованная производителем (рыночная) стоимость автомобиля LADA GRANTA в приобретенной комплектации по состоянию на май 2023 года составляла от 784,5 тыс. рублей до 786,9 тыс. рублей с НДС.

Таким образом, у Контрольно-счетной палаты города Рязани имеются основания полагать, что в нарушение требований статьи 10 Положения о закупке предприятием фактически не проводился сбор ценовой информации о рыночных (текущих) ценах на закупаемые легковые автомобили, что привело к завышению начальной (максимальной) цены договора № 31/2023-Т от 25.05.2023 ориентировочно на 134,0 тыс. рублей.

Учитывая результаты проведенного аукциона, установленная условиями договора № 31/2023-Т от 25.05.2023 цена автомобиля LADA GRANTA превышает рекомендованную производителем стоимость на 62,7 тыс. рублей. Сумма избыточных расходов предприятия составила ориентировочно 125,4 тыс. рублей.

- договоры № 89/2023-Т и № 90/2023-Т от 17.10.2023 с ООО «Центр «ОВМ» на поставку насосов-дозаторов VDK DA на общую сумму 3 529,3 тыс. рублей с учетом НДС (в связи с тем, что аукционы по данным закупкам были признаны несостоявшимися, договоры заключены с единственным поставщиком).

При определении и обосновании цены договора МП «Водоканал города Рязани» использованы коммерческие предложения, полученные от 4 поставщиков.

Несмотря на то, что аукционы по данным закупкам проводились в один день, МП «Водоканал города Рязани» определена разная рыночная цена в отношении одного и того же товара, планируемого к закупке, а именно «Насоса-дозатора VDK DA.63-10»:

- по договору № 89/2023-Т от 17.10.2023 -  506,6 тыс. рублей за 1 ед.;

- по договору  № 90/2023-Т от 17.10.2023 - 515,6 тыс. рублей за 1 ед.

В ответ на запрос поставщик, от имени которого составлены коммерческие предложения, использованные для определения НМЦД по указанным договорам, сообщил, что не направлял в адрес МП «Водоканал города Рязани» коммерческие предложения на поставку данного насосного оборудования.

На дату оформления настоящего отчета 2 поставщика, ценовая информация которых использовалась для определения НМЦД, не предоставили подтверждение, что направляли в  адрес МП «Водоканал города Рязани» коммерческие предложения на поставку указанных насосов.

Согласно информации, предоставленной заводом-изготовителем, стоимость насосного оборудования по состоянию на октябрь 2023 года составляла:

- насос-дозатор VDK DA.63 - 490,4 тыс. рублей с учетом НДС;

- насос-дозатор VDK DA.210-4 - 624,0 тыс. рублей с учетом НДС.

Установленные условиями договоров № 89/2023-Т и  № 90/2023-Т от 17.10.2023 цены на насосы-дозаторы превышают рекомендованную производителем стоимость на данное оборудование, а именно:

- насоса-дозатора VDK DA.63 - на 16,2 тыс. рублей за 1 ед. (по договору             № 89/2023-Т) и на 25,2 тыс. рублей за 1 ед. (по договору №90/2023-Т);

- насоса-дозатора VDK DA.210-4 - на 39,8 тыс. рублей за 1 ед.  (по договору №89/2023-Т).

Таким образом, при определении и обосновании НМЦД по договорам                 № 89/2023-Т и № 90/2023-Т от 17.10.2023 должностными лицами предприятия  ненадлежащим образом исполнены обязанности по сбору ценовой информации для определения текущих цен на насосы-дозаторы, планируемые к закупке (определена разная рыночная цена в отношении одного и того же товара, 2 коммерческих предложения имеют признаки поддельности), что привело к необоснованному завышению начальной (максимальной) цены договоров ориентировочно на 186,0 тыс. рублей, в том числе: по договору №89/2023-Т от 17.10.2023 на 135,6 тыс. рублей, по договору №90/2023-Т от 17.10.2023 на 50,4 тыс. рублей.

Кроме того, Контрольно-счетная палата города Рязани считает необходимым отметить следующее.

По результатам аукциона, участниками которого могли быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, между МП «Водоканал города Рязани» и ООО «АСТ» был заключен договор №35/2023-Т от 03.08.2023 на поставку машин для выемки грунта ДЭМ-1145 на базе трактора МТЗ-92П (или эквивалент) в количестве 4 ед. с гидромолотом в комплекте.

Начальная (максимальная) цена договора составляла 18 673,3 тыс. рублей с НДС (4 668,3 тыс. рублей за 1 ед.). По результатам проведения запроса котировок цена договора была снижена на 2 427,5 тыс. рублей (или на 13%) и составила 16 245,8 тыс. рублей с НДС (4 061,5 тыс. рублей  за 1 ед.).

Исходя из предоставленных документов, НМЦД была определена на основании коммерческих предложений, полученных от 3 поставщиков.

Запрос на предоставление стоимости машин для выемки грунта ДЭМ-1145 на базе трактора МТЗ-92П с передним мостом балочного типа с гидромолотом в комплекте (или эквивалент), направленный МП «Водоканал города Рязани» на имя потенциальных поставщиков, содержал в себе технические характеристики самоходных машин.

Коммерческие предложения поставщиков, использованные предприятием для определения НМЦД, были предоставлены в отношении машины для выемки грунта ДЭМ-1145, технические характеристики которой полностью соответствуют запросу о предоставлении ценовой информации.

При сопоставлении значений технических характеристик, указанных в запросе на предоставление ценовой информации и отраженных в утвержденной аукционной документации, выявлены несоответствия по 5 параметрам (в аукционной документации по сравнению с запросом был расширен диапазон значений по нескольким параметрам).

По результатам проведения аукциона победителем было признано ООО «АСТ» (общее число участников - 3).

В рамках исполнения договора №35/2023-Т от 03.08.2023 фактически были поставлены экскаваторы-погрузчики ЭО-2101 с гидромолотом Impulse 120 Classic в комплекте.

Характеристики фактически поставленных экскаваторов-погрузчиков             ЭО-2101 соответствуют требованиям, установленным в аукционной документации, однако по ряду параметров не соответствуют техническим характеристикам, указанным в запросе о предоставлении ценовой информации, направленном предприятием потенциальным поставщикам.

Таким образом, при определении и обосновании НМЦД МП «Водоканал города Рязани» использовалась ценовая информация, которая была предоставлена в отношении одной машины для выемки грунта (ДЭМ-1145), а в аукционную документацию были необоснованно включены технические характеристики (диапазон значений), которые позволили участнику закупки предложить иную модель машины (ЭО-2101), стоимость которой не учитывалась для определения НМЦД, так как не соответствовала характеристикам, указанным в запросе.

В ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палате города Рязани не удалось получить достоверную информацию о стоимости экскаватора-погрузчика ЭО-2101 по состоянию на август 2023 года.

Учитывая отсутствие достоверной ценовой информации, а также снижение цены приобретения машин для выемки грунта ЭО-2101 по результатам проведения аукциона (с 4 668,3 тыс. рублей до 4 061,4 тыс. рублей за ед.), не представляется возможным сделать вывод о наличии или об отсутствии факта избыточного расходования средств по договору № 35/2023-Т  от  03.08.2023.

    - Проверка определения и обоснования цены договоров на оказание услуг по ремонту насосов (3 договора на сумму 1 172,6 тыс. рублей).

В 2022 году между МП «Водоканал города Рязани» и ООО «Агрегат» были заключены 3 договора на оказание услуг по ремонту насосов на общую сумму 1 172,6 тыс. рублей (НДС не облагается). Все договоры были заключены с единственным исполнителем.

Исходя из предоставленных документов, цена договоров была определена на основании коммерческих предложений, полученных от 3 исполнителей.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что 2 исполнителя, от имени которых предоставлена ценовая информация, были исключены из ЕГРЮЛ на дату определения и обоснования цены договоров на оказание услуг по ремонту насосов (даты исключения - 20.05.2020 и 23.12.2021).

Кроме того, согласно данным ЕГРЮЛ все исполнители, ценовая информация которых использовалась для определения цены договоров, являются аффилированными юридическими лицами.

На основании вышеизложенного, у Контрольно-счетной палаты города Рязани имеются основания полагать, что в нарушение статьи 10 Положения о закупке МП «Водоканал города Рязани» не проводился сбор ценовой информации о стоимости услуг по ремонту насосов. Цена договоров определена на основании информации, полученной от аффилированных юридических лиц, в том числе исключенных из ЕГРЮЛ на дату определения цены договоров.

Учитывая отсутствие достоверной ценовой информации о стоимости услуг по ремонту насосов, являющихся объектом данных закупок, не представляется возможным сделать вывод о наличии или об отсутствии факта избыточного расходования средств по 3 договорам, заключенным с ООО «Агрегат».

  - В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка фактического выполнения работ по 47 договорам подряда, заключенным МП «Водоканал города Рязани» в 2021-2023 годах.

В ходе проверки осуществлены выборочные замеры выполненных работ, которые были визуально доступны для осмотра, а также исследованы следующие документы:

- акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) - по 47 договорам;

- исполнительная документация (общий журнал работ; исполнительные схемы; акты освидетельствования скрытых работ; сертификаты и паспорта на материалы и оборудование (изделия), фотоматериалы), предоставленная предприятием по 47 договорам.

При этом по 22 договорам, заключенным МП «Водоканал города Рязани» с ООО «Монолитум Плюс» и ООО «Монолитум», для проверки не были предоставлены: акты освидетельствования скрытых работ на устройство основания из щебня, розлив вяжущего материала и устройство покрытия из асфальтобетона, а также документы о качестве на щебень, органическое вяжущее и асфальтобетонную смесь.

В связи с отсутствием вышеуказанных подтверждающих документов, не представляется возможным проверить соответствие примененных при выполнении работ материалов (асфальтобетонная смесь, щебень, органическое вяжущее) условиям 22 договоров (общая стоимость работ, по которым отсутствуют документы, подтверждающие качество примененных материалов, составляет ориентировочно 4 955,31 тыс. рублей).

По результатам обследования выполненных работ и анализа документации, предоставленной для проверки, были выявлены следующие нарушения и недостатки:

- приемка и оплата работ, в процессе производства которых подрядчиком были применены материалы и изделия, не соответствующие условиям договоров;

- неправомерная приемка и оплата фактически невыполненных объемов работ;

- наличие документов, подтверждающих качество и безопасность примененных при выполнении работ материалов, которые имеют признаки недостоверности (поддельности).

    - Приемка и оплата работ, в процессе производства которых подрядчиком были применены материалы и изделия, не соответствующие условиям договоров.

Нарушение выявлено по 5 договорам, при этом только по 2 договорам приемка работ привела к избыточным расходам предприятия на общую сумму 77,1 тыс. рублей.

Таблица 7

| № п/п | Договор |  | Подрядчик | Оплачено в рамках договора, тыс. рублей | Стоимость работ, не соответ-ствующих условиям договора, тыс. рублей | Сумма избыточных расходов, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | Дата |  |  |  |  |
| 1 | 125/2022-ЕИ | 23.12.2022 | ООО «Стройпром» | 1 378,4 | 362,9 | 34,0 |
| 2 | 80/2022-ЕИ | 12.09.2022 | ООО «Стройпром» | 1 990,3 | 413,3 | 43,1 |
| 3 | 38/2022-ЕИ | 29.04.2022 | ООО «Монолитум Плюс» | 7 460,6 | 502,7 | - |
| 4 | 124/2021-ЕИ | 23.09.2021 | ООО «Монолитум Плюс» | 3 803,7 | 167,2 | - |
| 5 | 68/2022-ЕИ | 12.08.2022 | ООО «Бранд Инженеринг» | 1 754,8 | 167,6 | - |
| ВСЕГО |  |  |  | 16 387,8 | 1 613,7 | 77,1 |

- договор № 125/2022-ЕИ от 23.12.2022 с ООО «Стройпром». При выполнении работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований вместо щебня М600, фракция 20-40 мм (114,13 руб. за 1 куб. м в базисном уровне цен) фактически применен щебень М400, фракция 20-40 мм (91,50 руб. за 1 куб. м в базисном уровне цен);

- договор № 80/2022-ЕИ от 12.09.2022 с ООО «Стройпром». При выполнении работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований вместо щебня М600, фракция 20-40 мм (114,13 руб. за 1 куб. м в базисном уровне цен) фактически применен щебень М400, фракция 20-40 мм (91,50 руб. за 1 куб. м в базисном уровне цен);

- договор № 38/2022-ЕИ от 29.04.2022 с ООО «Монолитум Плюс».  При выполнении работы по устройству круглых сборных железобетонных канализационных колодцев осуществлена замена отдельных материалов: вместо люков чугунных тяжелых марки Т(С250) в количестве 2 шт. фактически установлены люки легкие Л(А15); вместо колец опорных КО-6 в количестве 15 шт. применен красный кирпич (по результатам расчета фактов избыточного расходования средств предприятия в связи с приемкой работ, не соответствующих условиям договора, не выявлено);

- договор № 124/2021-ЕИ от 23.09.2021 с ООО «Монолитум Плюс». При выполнении работы по устройству круглых колодцев из сборного железобетона осуществлена замена отдельных материалов: вместо люков Т(С250) в количестве 10 шт. установлены люки полимерные в количестве 9 шт. и плита перекрытия каналов в количестве 1 шт.; вместо 3 плит ПН10 применены плиты ПН15 количестве 2 шт. и ПН20 количестве 1 шт.; вместо 6 колец КС10.9 применены кольца КС15.9 в количестве 4 шт. и КС20.9 в количестве 2 шт.; вместо монтажа 6 колец КЦО-1 выполнена кладка из красного полнотелого кирпича; вместо 3 плит ПП10-2 применены плиты ПП 15-2 в количестве 2 шт. и ПП 20-2 в количестве 1 шт. (по результатам расчета фактов избыточного расходования средств предприятия в связи с приемкой работ, не соответствующих условиям договора, не выявлено);

договор№ 68/2022ЕИ от 12.08.2022 с ООО «Бранд Инженеринг». В результате осмотра выявлено, что в рамках договора подрядчиком было установлено оборудование - приточная установка КОМПАКТ 1115М 400 В 3ф 50Гц 15.2 кВт. Согласно паспорту на фактически установленное оборудование, предоставленному в составе исполнительной документации к договору № 68/2022ЕИ от 12.08.2022, производительность приточной установки КОМПАКТ 1115М составляет 1000 м3/ч, что на 56 куб. м/ч меньше, чем указано в локальной смете, акте КС-2 №1 от 03.11.2022, а также в коммерческих предложениях поставщиков, использованных предприятием для определения текущей стоимости оборудования. В ходе проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной палате города Рязани не удалось получить достоверную информацию о стоимости приточной установки КОМПАКТ 1115М по состоянию на дату составления и подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) №1 от 03.11.2022. Учитывая отсутствие достоверной ценовой информации, не представляется возможным сделать вывод о наличии или об отсутствии факта избыточного расходования средств по договору №  68/2022ЕИ от 12.08.2022.

    - Неправомерная приемка и оплата фактически невыполненных объемов работ по 3 договорам на общую сумму 302,6 тыс. рублей.

Таблица 8

| № п/п | Договор |  | Подрядчик | Оплачено в рамках договора, тыс. рублей | Стоимость невыполненных работ, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | дата заключения |  |  |  |
| 1 | 38/2022-ЕИ | 29.04.2022 | ООО «Монолитум Плюс» | 7 460,6 | 213,3 |
| 2 | 11/2023-Т | 14.04.2023 | ООО «СтройКонтакт» | 18 079,3 | 68,6 |
| 3 | 05/2023-ЕИ | 10.02.2023 | ООО «Стальные конструкции - Сервис» | 1 414,0 | 20,7 |
| ВСЕГО |  |  |  | 26 953,9 | 302,6 |

- договор № 38/2022-ЕИ от 29.04.2022 с ООО «Монолитум Плюс».                    В результате осмотра выявлено, что фактически подрядчиком были выполнены работы по установке новых бортовых камней БР 100.30.15  в количестве 35 шт., что меньше принятого по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 14.06.2022 количества на 85 шт.(85 м). Таким образом, МП «Водоканал города Рязани» осуществило приемку фактически невыполненных объемов работ по договору № 38/2022-ЕИ от 29.04.2022, что привело к избыточному (неправомерному) расходованию средств предприятия  на общую сумму 213,3 тыс. рублей (включая НДС);

- договор № 11/2023-Т от 14.04.2023 с ООО «СтройКонтакт». В результате осмотра выявлено, что МП «Водоканал города Рязани» осуществило приемку фактически невыполненных объемов работ по договору № 11/2023-Т от 14.04.2023 (устройство асфальтобетонного покрытия в объеме 22,97 кв. м, и установка бортовых камней в количестве 2 шт.), что привело к избыточному (неправомерному) расходованию средств предприятия  на общую сумму 68,6 тыс. рублей (включая НДС);

- договор № 05/2023-ЕИ от 10.02.2023 с ООО «Стальные конструкции - Сервис». В ходе осмотра установлено, что фактический объем выполненных работ по устройству асфальтобетонного покрытия на тротуаре составляет 65,0 кв. м, что меньше принятого по акту КС-2  объема на 13,0 кв. м. Таким образом, МП «Водоканал города Рязани» осуществило приемку фактически невыполненных объемов работ по договору, что привело к избыточному (неправомерному) расходованию средств предприятия  на общую сумму 20,7 тыс. рублей (включая НДС).

    - Наличие документов, подтверждающих качество и безопасность примененных при выполнении работ материалов, которые имеют признаки недостоверности (поддельности):

- в исполнительной документации к договорам № 55/2021-Т от 02.08.2021 и          № 65/2023-Т от 03.10.2023, заключенным с ООО «Монолитум Плюс», для подтверждения качества и безопасности примененных труб прямошовных нефтегазопроводных (диаметром 530 мм с толщиной стенки 7 мм и диаметром 820 мм с толщиной стенки 12 мм) из стали марки 20 приложен сертификат № 52101202 от 24.05.2021, выданный АО «ТАГМЕТ». Согласно информации, полученной от          АО «ТАГМЕТ» (завод-изготовитель), в соответствии со специализацией завод производит сварные трубы только диаметром до 219 мм включительно. При проверке подлинности сертификата качества № 52101202 от 24.05.2021 на официальном сайте завода-изготовителя (http://cert.tagmet.ru/) установлено, что данный сертификат был выдан на трубы прямошовные нефтегазопроводные диаметром 219 мм и толщиной стенки 7 мм из стали марки 20.

На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата города Рязани считает, что сертификат качества № 52101202 от 24.05.2021, подтверждающий качество и безопасность материалов, примененных при выполнении работ по договорам № 65/2023-Т от 03.10.2023 и  № 55/2021-Т от 02.08.2021, заключенным с ООО «Монолитум Плюс», является поддельным. В настоящее время не представляется возможным проверить соответствие выполненных работ по укладке вышеуказанных труб условиям 2 договоров, заключенных с ООО «Монолитум Плюс» (общая стоимость работ составляет ориентировочно 559,4 тыс. рублей с НДС);

- Между МП «Водоканал города Рязани» и ООО «СтройПром» в 2022 году было заключено 4 договора на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия после устранения аварий на сетях водоснабжения и водоотведения на общую сумму 17 002,2 тыс. рублей.

При выполнении работ в рамках данных договоров подрядчиком были применены асфальтобетонные смеси А16Нн, А16Вн и А5Вл.

Заместителем главного инженера начальником производственного-технического отдела предприятия предоставлены для проверки копии паспортов на асфальтобетонные смеси А16Нн, А16Вн и А5Вл, подтверждающие качество примененных при выполнение работ материалов по вышеуказанным договорам, выданные в 2022 году ООО «Каскад-7». Копии паспортов заверены директором ООО «СтройПром» (имеются оттиски печати «ООО «СТРОЙПРОМ» и «КОПИЯ ВЕРНА», а также подпись директора).

Согласно письму от 18.09.2024 № 55, подписанному генеральным директором ООО «Каскад-7», данный поставщик в 2022 году не производил и не осуществлял продажу асфальтобетонных смесей А16Нн, А16Вн и А5Вл. Данная информации была получена Контрольно-счетной палатой города Рязани в рамках взаимодействия с УЭБиПК УМВД России по Рязанской области.

На основании вышеизложенного, предоставленные для проверки паспорта на асфальтобетонные смеси А16Нн, А16Вн и А5Вл, выданные ООО «Каскад-7» и подтверждающие качество и безопасность примененных при выполнении работ материалов в рамках 4 договоров с ООО «СтройПром» на общую сумму 5 024,1 тыс. рублей, имеют признаки недостоверности (поддельности).

  - Выборочная проверка договоров на оказание услуг по водоснабжению        (2 договора на сумму 64 450,4 тыс. рублей).

В проверяемом периоде между МП «Водоканал города Рязани» и ООО «Чистые воды» (ИНН 6231005695) было заключено 2 договора на оказание услуг водоснабжения на общую сумму 64 450,4 тыс. рублей:

- договор № 191/2021-ЕИ от 31.01.2022 на сумму 30 642,3 тыс. рублей (срок оказания услуг с 01.02.2022 по 31.01.2023);

- договор № 01/2023-ЕИ от 03.03.2023 на сумму 33 808,2 тыс. рублей (срок оказания услуг с 03.03.2023 по 31.01.2024).

Договоры заключены на основания осуществления закупки у единственного поставщика в рамках Федерального закона № 223-ФЗ.

В соответствии с условиями договоров исполнитель (ООО «Чистые воды») принял обязательство обеспечить подачу артезианской воды с артезианских скважин в магистральный водовод заказчика (МП «Водоканал города Рязани») в объемах согласно техническому заданию (приложение № 1 к договорам), а предприятие обязуется оплатить оказанные услуги.

При обосновании цены договоров использовался тарифный метод. Стоимость услуг определена на основании постановления ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области от 27.11.2018 № 226.

Обоснование осуществления закупок у единственного поставщика оформлено в виде служебных записок, составленных главным технологом на имя директора предприятия. Заключение договоров на оказание услуг по водоснабжению обосновано необходимостью увеличения доли артезианской воды в общем объеме обрабатываемой воды на Окской очистной водопроводной станции МП «Водоканал города Рязани». Заключение договоров с конкретным исполнителем обосновано тем, что артезианские скважины ООО «Чистые воды» расположены в территориальной близости с очистными сооружениями Окской ОВС, и от подземных водозаборных сооружений до очистных сооружений вода подается по уже существующему водоводу. Альтернативных источников водоснабжения в Рязанском районе с. Дядьково не существует.

Оказание услуг в рамках договоров документально подтверждается 46 актами приема-передачи оказанных услуг на общую сумму 64 450,4 тыс. рублей, подписанных руководителем заказчика без разногласий (Семенов Н.И., Морковин П.С., Штефан О.Б.). Услуги оплачены в полном объеме, в том числе путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя - 31 723,3 тыс. рублей (49,2%), путем зачета взаимных требований - 32 727,1 тыс. рублей.

В ходе выборочной проверки расходов на оплату услуг по водоснабжению установлено:

- Согласно актам приема-передачи оказанных услуг в ходе исполнения договоров № 191/2021-ЕИ от 31.01.2022 и № 01/2023-ЕИ от 03.03.2023  исполнителем были оказаны услуги по поставке артезианской воды в магистральный водовод предприятия в объеме 6 709 311 куб. м на общую сумму 64 450,4 тыс. рублей с НДС.

В ходе выездного обследования установлено, что для определения объемов артезианской воды, фактически поставленных ООО «Чистые воды», на Окской ОВС установлен ультразвуковой расходомер-счетчик ВЗЛЕТ МР УРСВ-510 ц. Показания счетчика ежедневно заносятся работниками предприятия в «Журналы прихода и расхода воды».

Согласно данным «Журналов прихода и расхода воды» за период с 01.02.2022 по 31.01.2024 с артезианских скважин ООО «Чистые воды» в магистральный водовод предприятия поступила вода в объеме 6 661 625 куб. м, что меньше принятого по актам объема оказанных услуг и фактически оплаченного на 47 686 куб. м.

Таким образом, МП «Водоканал города Рязани» осуществило приемку фактически неоказанных услуг по поставке воды с артезианских скважин ООО «Чистые воды» за период с 01.02.2022 по 31.01.2024 в объеме 47 686 куб. м, что привело к избыточному (неправомерному) расходованию средств предприятия  на общую сумму 486,6  тыс. рублей (включая НДС).

- Согласно пункту 7.1 договоров №  191/2021-ЕИ от 31.01.2022 и  № 01/2023-ЕИ от 03.03.2023 исполнитель (ООО «Чистые воды») гарантирует заказчику качество оказываемых услуг в соответствии с требованиями технической документации и договором.

В приложении № 1 к техническому заданию по вышеуказанным договорам установлены следующие требования к качеству артезианской воды - «вода из подземного источника 1 класса ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

В целях подтверждения качества услуг, оказанных исполнителем в рамках договоров 191/2021-ЕИ от 31.01.2022 и № 01/2023-ЕИ от 03.03.2023, Контрольно-счетной палате города Рязани были предоставлены копии протоколов испытаний природной воды, отобранной из пробоотборных кранов 8 артезианских скважин ООО «Чистые воды» (испытания проводились химико-бактериологической лабораторией  МП «Водоканал города Рязани»).

Исходя из предоставленных протоколов испытаний, поставленная с артезианских скважин ООО «Чистые воды» природная вода не соответствует требованиям, установленным ГОСТ 2761-84 для подземных источников водоснабжения 1 класса (по 6 скважинам отмечается значительное превышение по показателю «Железо (Fe), мг/дм3», в том числе и более чем в 10 раз), а, следовательно, МП «Водоканал города Рязани» необоснованно осуществлена приемка и оплата оказанных услуг по водоснабжению, которые не соответствовали условиям договоров  № 191/2021-ЕИ от 31.01.2022 и № 01/2023-ЕИ от 03.03.2023.

- согласно данным бухгалтерского учета на Окском водоузле у                      МП «Водоканал города Рязани» имеются собственные артезианские скважины в количестве 11 шт., при этом 3 артезианские скважины, общей первоначальной стоимостью  27 603,8 тыс. рублей (артезианские скважины № 1, № 2, № 3, с Дядьково, ул. Грачи), были переданы в хозяйственное ведение предприятию 26.01.2022. Данные скважины были построены в рамках федерального проекта «Чистая вода».

В ходе осмотра установлено, что 4 артезианских скважины по состоянию на 16.09.2024 находились в технически неисправном состоянии:

- артезианская скважина № 3, с. Дядьково, ул. Грачи - неисправен шкаф управления;

- 3 скважины  - не оборудованы, подъем воды невозможен (отсутствует насосное оборудование, не подведены водоводы и линии электроснабжения). По пояснению работников предприятия данные скважины «никогда не эксплуатировались».

Исходя из данных предоставленных Отчетов об использовании подземных вод за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2022 и 2023 годов в проверяемом периоде для подъема воды были задействованы только 5 артезианских скважин Окской ОВС. При этом              3 артезианских скважины, общей первоначальной стоимостью  27 603,8 тыс. рублей, построенные в рамках федерального проекта «Чистая вода», не использовались предприятием для подъема артезианской воды с даты передачи в хозяйственное ведение (26.01.2022).

По вопросу не эксплуатации в проверяемом периоде 3 артезианских скважин, построенных в рамках федерального проекта «Чистая вода», предоставлены следующие пояснения директора МП «Водоканал города Рязани» Штефана О.Б.:

«Вышеуказанные артезианские скважины находятся в технически-исправном состоянии и эксплуатируются по мере вывода из работы        (в связи с ремонтными работами) других артезианских скважин Окской ОВС, с целью соблюдения доли артезианской воды, поступающей на очистку (для получения питьевой воды соответствующей нормативным требованиям), без превышения лимитов отбора подземной воды по водозабору «Окской ОВС.

В частности, при выездном комиссионном обследовании 16.09.2024г., совместно с представителями Окской очистной водопроводной станции и представителями контрольно-счетной палаты города Рязани, было зафиксировано, что две из трех скважин находятся в работе и подают артезианскую воду на очистные сооружения станции.

Дополнительно сообщаем, что по состоянию на сегодняшний день вышеуказанные артезианские скважины не внесены в лицензию Окского водозабора, в связи с чем их показатели не задействованы в журналах и отчетах по подъему воды из подземных источников.

Для внесения данных скважин в лицензию Окского водозабора требуется переоценка запасов недр и корректировка технического проекта. Финансирование данных работ в размере порядка 20 млн. руб. заложено в инвестиционную программу предприятия. В настоящее время проводится сбор данных и подготовка технической документации для подачи в Центрнедра на изменение лицензии Окского водозабора и корректировку технического проекта с переоценкой запасов недр.».

Контрольно-счетная палата города Рязани считает необходимым отметить следующее:

- В соответствии с приложением 16 к лицензии РЯЗ 55404 ВЭ разрешенный водоотбор для МП «Водоканал города Рязани» составляет 20 тыс. куб. м /сутки, в том числе по водоносным горизонтам: подольско-мячковский - 11,0 тыс. куб. м/сутки; каширский - 2,0 тыс. куб. м/сутки; алексинско-протвинский - 7 тыс. куб. м/сутки.

Исходя из сведений Отчетов об использовании подземных вод за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2022 и 2023 годов в проверяемом периоде среднесуточный водоотбор из артезианских скважин Окской ОВС составил:

- в 2022 году - 11,0 тыс. куб. м/ сутки (55% от установленных лимитов), в том числе по горизонтам: подольско-мячковский - 9,6 тыс. куб. м/ сутки (87,2% от установленного лимита); каширский - 1,5 тыс. куб. м/ сутки (75% от установленного лимита); алексинско-протвинский - 0 (водоотбор не осуществлялся).

- в 2023 году - 7,0 тыс. куб. м/ сутки (35% от установленных лимитов), в том числе по горизонтам: подольско-мячковский - 5,8 тыс. куб. м/ сутки (52,7% от установленного лимита); каширский - 1,1 тыс. куб. м/ сутки (55% от установленного лимита); алексинско-протвинский - 0 (водоотбор не осуществлялся).

То есть, в 2022-2023 годах МП «Водоканал города Рязани» осуществляло водоотбор только из 2 водоносных горизонтов из 3. При этом за проверяемый период по всем горизонтам отмечается существенное снижение объема поднятой воды.

- Артезианские скважины, построенные в рамках федерального проекта «Чистая вода» и переданные в хозяйственное ведение предприятию в январе 2022 года, по состоянию 04.10.2024 (через 982 дня с даты подписания акта передачи объектов в хозяйственное ведение) не внесены в лицензию Октябрьского водозабора, то есть не могут в установленном порядке использоваться МП «Водоканал города Рязани» для подъема артезианской воды. При этом данные скважины находятся в водоносных горизонтах, по которым предприятие имело возможность увеличить добычу подземных вод для целей питьевого водоснабжения:

- одна скважина (внутр. № 3 «К»/3304), производительностью 1,9 тыс. куб.м/сутки - в каширском водоносном горизонте (задействованные лимиты: в 2022 году - 75%, в 2023 году - 55%);

- 2 скважины (внутр. № 1 «О»/3302 и № 2 «О»/3303), общей производительностью около 3,8 тыс. куб. м/сутки - в алексинско-протвинском водоносном горизонте (согласно отчетам водоотбор не производился).

Исходя из предоставленных пояснений, данные скважины фактически эксплуатировались предприятием по мере вывода из работы других скважин (в связи с ремонтными работами, без превышения лимитов отбора подземной воды). В связи с тем, что показатели работы артезианских скважин не отражены в журналах и отчетах по подъему воды из подземных источников, в настоящее время не представляется возможным оценить объем природной воды, добытой с их использованием.

- Три артезианские скважины, внесенные в лицензию Октябрьского водозабора, никогда не эксплуатировались предприятием. К скважинам не подведены коммуникации (водоводы и электричество), то есть их эксплуатация невозможна без значительного расходования денежных средств (ввод скважин в эксплуатацию экономически нецелесообразен).

4. В соответствии с данными «Журналов прихода и расхода воды» за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 с артезианских скважин ООО «Чистые воды» в магистральный водовод предприятия поступила вода в объеме 3 404 950  куб. м, что превышает объем артезианской воды, который поступил с указанных скважин за аналогичный период 2022 года на 140 545 куб. м или на 4,3% (3 264 405 куб. м).

На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата города Рязани считает, что у МП «Водоканал города Рязани» имелись возможности увеличить долю артезианской воды в питьевой воде, поступающей на очистные сооружения Окской ОВС, за счет более эффективного использования собственных артезианских скважин.

Однако, в проверяемом периоде МП «Водоканал города Рязани» не были приняты какие-либо меры, направленные на исключение расходов на закупку артезианской воды у ООО «Чистые воды» или их постепенное снижение.

  - Контрольно-счетной палатой города Рязани проведена выборочная проверка соблюдения подрядчиками (поставщиками) сроков выполнения работ (поставки товаров) по 100 договорам (контрактам). Выявлено, что по 18 договорам, заключенным в рамках Федерального закона № 223-ФЗ, подрядчиками (поставщиками) были нарушены установленные сроки выполнения работ (поставки товаров).

В соответствии с пунктом 1.23.19 статьи 29 Положения о закупке сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом (договором), произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Контрольно-счетной палате города Рязани не предоставлены документы, подтверждающие, что нарушение сроков выполнения работ (поставки товаров) по 18 договорам было допущено подрядчиками (поставщиками) вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Исходя из предоставленных документов МП «Водоканал города Рязани» только по 3 договорам из 18 была исполнена обязанность по направлению требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с нарушением подрядчиками (поставщиками) установленных сроков выполнения работ (поставки товаров), а именно по 3 договорам поставки, заключенным с ООО «Техкомплект», направлены требования на общую сумму 32,8 тыс. рублей (неустойка была взыскана в судебной порядке).

При проверке правильности расчета размера неустойки (пени)  установлено, что предприятием неверно (некорректно) произведен расчет неустойки (пени) по 3 вышеуказанным договорам, заключенным с ООО «Техкомплект»  (неверно определен период просрочки), что привело к необоснованному занижению предъявленной поставщику неустойки (пени) на общую сумму 16,3 тыс. рублей.

В нарушение требований пункта 1.23.16 статьи 29 Положения о закупке    МП «Водоканал города Рязани» не применены меры ответственности за несоблюдение поставщиками (подрядчиками) установленных сроков поставки товаров (выполнения работ) по 15 договорам.

В соответствии с пунктом 1.23.17 статьи 29 Положения о закупке и условий заключенных договоров сумма неустойки (пени) за нарушение поставщиками (подрядчиками) установленных сроков исполнения обязательств по 15 договорам должна была составить ориентировочно 2 991,2 тыс. рублей.

Таким образом, общая сумма недополученных доходов предприятия составила 3 007,5 тыс. рублей (16,3 тыс. рублей +2 991,2 тыс. рублей).

- Проверка договоров на оказание услуг по ремонту дорожно-строительной техники, легкового и грузового автотранспорта (6 договоров на сумму 128 355,5 тыс. рублей).

  - В проверяемом периоде МП «Водоканал города Рязани» было заключено 6 договоров с ООО «Механик 62» на оказание услуг по ремонту дорожно-строительной техники, легкового и грузового автотранспорта. При этом 2 договора были заключены по результатам проведения электронного конкурса, 4 договора - на основании осуществления закупки у единственного поставщика

В связи с тем, что объем оказания услуг по ремонту транспортных средств невозможно было заранее установить, предприятие определяло и обосновывало только цену единицы услуги, а именно: стоимость нормо-часа и сумму цен единиц товара (стоимость запасных частей), используемых при ремонте дорожно-строительной техники, легкового и грузового автотранспорта.

Все договоры заключены по максимальному (предельному) значению цены договоров, которое определено исходя из объема финансового обеспечения предприятия на закупаемые услуги.

Отмечаем, что данный порядок определения НМЦД (цены договоров) не предусматривает снижения общей стоимости закупки, так как даже при снижении общей суммы цен единиц товара (запасных частей) и суммы цен единиц услуг (нормо-часа) договоры заключаются по максимальному (предельному) значению цены договора (пункт 9 статьи 10 Положения о закупке).

Общее максимальное (предельное) значение цены договоров составило 128 355,5 тыс. рублей.

Таблица 9

| № п/п | Договор |  | Максимальное (предельное) значение цены договора, тыс. рублей | Общая стоимость оказанных услуг, тыс. рублей | Способ осуществления закупки | ФИО руководителя, подписавшего договор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | Дата |  |  |  |  |
| 1 | 05/2022-ЕИ | 18.01.2022 | 1 997,0 | 1 997,0 | единственный исполнитель | Семенов Н.И. |
| 2 | 100/2021-Т | 25.01.2022 | 57 000,0 | 57 000,0 | конкурс | Семенов Н.И. |
| 3 | 93/2022-ЕИ | 20.10.2022 | 2 485,0 | 2 485,0 | единственный исполнитель | Штефан О.Б. |
| 4 | 100/2022-ЕИ | 16.11.2022 | 2 495,0 | 2 495,0 | единственный исполнитель | Штефан О.Б. |
| 5 | 114/2022-ЕИ | 01.12.2022 | 2 498,0 | 2 498,0 | единственный исполнитель | Штефан О.Б. |
| 6 | 36/2022-Т | 19.12.2022 | 62 130,0 | 62 130,0 | конкурс | Штефан О.Б. |

  - При определении и обосновании суммы цен единиц товара (запасных частей) и цены единицы услуги (стоимость нормо-часа) МП «Водоканал города Рязани» использовались коммерческие предложения, полученные от 5 поставщиков: ООО «Механик 62», ООО «Спецтехмаш», ООО «Спецмаш», ИП Морозова О.В. и ООО «Дормаш».

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены обстоятельства, которые указывают на то, что ООО «Механик 62», ООО «Спецтехмаш», ООО «Спецмаш», ИП Морозова О.В. и ООО «Дормаш» являются аффилированными и/или взаимозависимыми лицами.

Таким образом, несмотря на наличие достаточно развитого конкурентного рынка на оказание услуг по ремонту транспортных средств для определения и обоснования суммы цен единиц товара (запасных частей) и цены единиц услуги (стоимость нормо-часа) МП «Водоканал города Рязани»  использовалась ценовая информация, полученная от одних и тех же аффилированных (взаимозависимых) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что не способствует предупреждению намеренного завышения цен на товары (запасные части), а также объективному формированию стоимости оказываемых услуг.

  - В коммерческих предложениях указана цена нормо-часа (по видам транспортных средств), а также общая стоимость запасных частей. К коммерческим предложениям приложены перечни запасных частей, узлов и агрегатов, в которых указана предлагаемая поставщиком цена по каждому наименованию.

При анализе перечней запасных частей, приложенных к коммерческим предложениям, установлено:

- по 2 закупкам, заключенным у единственного исполнителя по результатам проведения конкурса в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства, перечень включает 7 370 наименований запасных частей, узлов и агрегатов.

Несмотря на то, что между закупками прошел значительный период времени (более 10 месяцев) коммерческие предложения, полученные от разных поставщиков, содержат полностью идентичную ценовую информацию о стоимости запасных частей, узлов и агрегатов (включая копейки) по всем 7 370 наименованиям, указанным в перечнях.

- по 4 закупкам, осуществленным у единственного исполнителя, перечень, приложенный к коммерческим предложениям, включает 2 067 наименований запасных частей, узлов и агрегатов.

Данные перечни, в том числе полученные и от разных поставщиков, также содержат практически полностью идентичную ценовую информацию о стоимости запасных частей, узлов и агрегатов (включая копейки).  Разная стоимость указана только в 2-х коммерческих предложениях по 55 наименованиям из 2 067.

В ходе проверки установлено, что подавляющее количество запасных частей (узлов и агрегатов), указанных в перечнях, предназначены для ремонта техники ЧЕТРА, которая отсутствует на балансе МП «Водоканал города Рязани:

- по 2 закупкам, заключенным по результатам проведения конкурсов –  из 7 370 наименований запасных частей, узлов и агрегатов 5 389 позиций или 73% предназначены для ремонта техники ЧЕТРА;

- по 4 договорам, заключенным на основании осуществления закупки у единственного поставщика - из 2 067 наименований запасных частей, узлов и агрегатов 2 031 позиция (98%) предназначены для ремонта техники ЧЕТРА.

На основании вышеизложенного, очевиден вывод о том, что приложенные к коммерческим предложениям перечни запасных частей, узлов и агрегатов не соответствовали реальным потребностям МП «Водоканал города Рязани» для проведения ремонта имеющихся транспортных средств.

Данный вывод подтверждается и результатами выборочной проверки заказ-нарядов, которые документально подтверждают оказание услуг по ремонту транспортных средств в рамках заключенных 6 договоров, в том числе содержат сведения о замененных запасных частях, так как ни в одном из проверенных заказ-нарядах (326 шт.) не отражены запасные части (узлы и агрегаты) из вышеуказанных перечней.

  - Конкурсной документацией по закупкам «На оказание услуг по ремонту дорожно-строительной техники, легкового и грузового автотранспорта» были установлены следующие критерии оценки заявок:

- ценовой критерий «Цена договора» - 20% (коэффициент значимости 0,2). Для оценки по данному критерию участнику необходимо было указать в заявке на участие в конкурсе ценовое предложение (в рублях), сниженное относительно общей суммы цен единиц товара (7 370  наименований запасных частей) и суммы цен единиц услуг (нормо-часа).

- неценовые критерии оценки  - 80% (коэффициент значимости 0,8), в том числе: квалификация участников закупки (значимость 50%), а также наличие у участника закупки производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и иных ресурсов необходимых для оказания услуг (значимость 50%).

Конкурсы проводились путем снижения общей суммы цен единиц товара (7 370 наименований запасных частей) и суммы цен единиц услуг (нормо-часа). При этом договоры заключались по максимальному (предельному) значению цены договора, установленному в конкурсной документации.

Несмотря на незначительность ценового критерия (20%), общая сумма цен единиц товара (запасные части, указанные в перечне запасных частей, узлов и агрегатов), которая должна быть предложена участником закупки в своей заявке, напрямую влияла на определение победителя конкурса (для участия в конкурсе необходимо было предложить цену по 7 370 наименованиям запасных частей, большая часть из которых фактически не требуется для ремонта транспортных средств предприятия).

Необходимо отметить, что конкурсы были признаны несостоявшимися, в связи с тем, что заявка единственного участника закупки, признана соответствующей требованиям документации о закупке. На основании подпункта 16 пункта 1 статьи 27 Положения о закупке договоры заключены с единственным исполнителем - ООО «Механик 62».

На основании вышеизложенного, у Контрольно-счетной палаты города Рязани имеются основания полагать, что МП «Водоканал города Рязани» фактически не проводился сбор ценовой информации для определения реальной стоимости услуг по ремонту имеющихся у предприятия транспортных средств. Имеются признаки, что конкурсные процедуры проведены формально, без намерения получить наилучшее предложение на данном рынке услуг. Все договоры были заключены с заранее определенным исполнителем - ООО «Механик 62».

  - Фактическая сумма расходов на ремонт и техническое обслуживание транспортных средств за проверяемый период составила 128 355,5 тыс. рублей (НДС не облагается в связи с применением исполнителем упрощенной системы налогообложения).

Оказание услуг в рамках 6 договоров подтверждается 1 044 актами оказанных услуг на общую сумму 128 355,5 тыс. рублей, подписанными руководителями         МП «Водоканал города Рязани» без разногласий (Семенов Н.И., Морковин П.С. или Штефан О.Б.), а также заказ-нарядами, в которых перечислены конкретные виды проведенных ремонтных работ и наименование использованных запасных частей, узлов, агрегатов.

Услуги оплачены в полном объеме.

В ходе выборочной проверки расходов на ремонт и техническое обслуживание транспортных средств установлено:

    - Условиями договоров, заключенных с ООО «Механик 62», установлен следующий срок оказания услуг:

- для дорожно-строительной техники - не более 5 (пяти) рабочих дней;

- для грузового автотранспорта - не более 3 (трех) рабочих дней;

- для легкового автотранспорта - не более 1 (одного) рабочего дня.

В ходе проверки установлено, что при передаче транспортных средств для проведения ремонтных работ в ООО «Механик 62» никакие приемосдаточные документы не оформлялись.

В связи с отсутствием приемосдаточных актов не представляется возможным проверить соблюдение ООО «Механик 62» установленных сроков оказания услуг.

Кроме того, в отсутствие приемосдаточного акта исполнитель не несет ответственности за сохранность  муниципального имущества, которое фактически оказалось в его владении, что создает необоснованные риски утраты (повреждения) транспортных средств, а также установленного оборудования и комплектующих.

    - Согласованная сторонами стоимость нормо-часа на выполнение работ по ремонту дорожно-строительной техники, легкового и грузового автотранспорта приведена в приложении № 3 к техническому заданию.

В ходе выборочной проверки стоимости нормо-часов, указанных в заказ-нарядах, нарушений не выявлено (стоимость н/часов, указанная во всех проверенных заказ-нарядах, соответствует условиям заключенных договоров).

При этом отмечается существенное отличие в количестве нормо-часов, которые потребовались ООО «Механик 62» для выполнения одних и тех же видов работ.

Например.

Исходя из заказ-нарядов в 2022-2023 годах в рамках 6 договоров исполнителем (ООО «Механик 62») оказаны, а предприятием приняты и оплачены без разногласий услуги по мойке автотехники, узлов и агрегатов (перед выполнением ремонтных работ) на общую сумму 3 930,8 тыс. рублей. Мойка включена в состав работ по 1 020 заказ-нарядам из 1 044 (97,7%). Средняя стоимость мойки составила 3 853,73 руб.

При этом стоимость мойки варьируется от 750 руб. (из расчета 0,5 н/часа) до 12 000 руб. (из расчета 6 н/часов):

- Экскаватор ЭО-2101 гос. № 5412рт62 - за проверяемый период услуги по мойке самоходной машины, ее узлов и агрегатов были оказаны 20 раз на общую сумму 92,9 тыс. рублей, в том числе: 01.03.2022 - 2 раза, 20.03.2022 - 2 раза, 12.04.2022 - 3 раза. Стоимость мойки варьируется от 1000,0 руб. (из расчета 0,5 н/часа) до 12 000,0 руб. (из расчета 6 н/часов);

- УАЗ-396254 легковая гос. № а514не62 - за проверяемый период услуги по мойке автомобиля, его узлов и агрегатов были оказаны 7 раз на общую сумму 27,0 тыс. рублей. Стоимость мойки варьируется от 1500,0 руб. (из расчета 1 н/часа) до 6000,0 руб. (из расчета 4 н/часов).

Сведения о стоимости услуг по мойке Экскаватора ЭО-2101 гос. № 5412рт62 и УАЗ-396254 гос. № а514не62 приведены для примера. Аналогичная ситуация отмечается практически по всем транспортным средствам, а также и по другим видам работ (ремонт тормозной системы, ремонт двигателя, ремонт трансмиссии и т.д.).

Фактически, соблюдая условия заключенных договоров, в части цены нормо-часа, ООО «Механик 62» самостоятельно определяет стоимость оказанных услуг путем увеличения или уменьшения количества нормо-часов, которые требуются для выполнения одной и той же работы.

    - Условиями заключенных договоров, заключенных с ООО «Механик 62», определены перечень и стоимость запасных частей для ремонта дорожно-строительной техники, легкового и грузового автотранспорта (приложение № 2 к техническому заданию).

При анализе перечней запасных частей, стоимость которых была согласована сторонами при заключении договоров, выявлено, что подавляющее количество запчастей, узлов и агрегатов предназначены для ремонта техники ЧЕТРА, которая отсутствует на балансе МП «Водоканал города Рязани.

Контрольно-счетной палатой города Рязани проведена выборочная проверка цены запасных частей, указанных в заказ-нарядах, на ее соответствие стоимости, определенной сторонами при заключении договоров и отраженной в приложениях № 2 к техническому заданию. Были проверены:

- по договору №05/2022-ЕИ от 18.01.2022 - 20 заказ-нарядов (100%);

- по договору №100/2021-Т от 25.01.2022 - 145 заказ-нарядов (30%), в том числе все заказ-наряды за февраль 2022 года (70 ед.) и за июль 2022 года (75 ед.);

- по договору №93/2022-ЕИ от 20.10.2022 - 13 заказ-нарядов (100%);

- по договору №100/2022-ЕИ от 16.11.2022 - 18 заказ-нарядов (100%);

- по договору №114/2022-ЕИ от 01.12.2022 - 24 заказ-наряда (100%);

- по договору №36/2022-Т от 19.12.2022 - 106 заказ-нарядов (21%), в том числе все заказ-наряды за март 2023 года (63 ед.) и декабрь 2023 года (43 ед.).

В ходе проверки установлено, что запасные части, узлы и агрегаты, указанные во всех проверенных заказ-нарядах, отсутствуют в перечне запасных частей, которые приведены в приложениях № 2 к техническому заданию. То есть, при исполнении данных договоров согласованная сторонами цена на запасные части не применялась.

В ходе проверки выявлены факты, что цена на одну и туже запасную часть в короткий промежуток времени существенно различается, в том числе и в заказ-нарядах от одной даты.

Например:

- при оказании услуг по ремонту 5 транспортных средств в рамках одного договора (№ 36/2022-Т от 19.12.2022) исполнителем была установлена одна и та же запасная часть - «насос вакуумный КО-505», стоимость которой составила от 34,5 тыс. рублей до 65,9 тыс. рублей. При этом данная запасная часть имеет разную стоимость в заказ-нарядах № 1051 и № 1066, составленных в один день - 01.09.2023;

- при оказании услуг по ремонту 2 транспортных средств исполнителем была установлена одна и та же запасная часть - «рукав каналопромывочной машины КО-502 (1")», стоимость которой составила от 106,0 тыс. рублей до 194,0 тыс. рублей.

Сведения о разной стоимости запасных частей «насос вакуумный КО-505» и «рукав каналопромывочной машины КО-502 (1")» приведены для примера. Разная стоимость одних и тех же запасных частей (расходных материалов) отмечается по большинству позиций проверенных заказ-нарядов.

На основании вышеизложенного, у Контрольно-счетной палаты города Рязани имеются основания полагать, что фактически цену на запасные части (узлы, расходные материалы) определял ООО «Механик 62», а МП «Водоканал города Рязани» ее принимал и оплачивал без разногласий.

В заказ-нарядах в подавляющем большинстве случаев отсутствуют полные сведения об установленных запасных частях, узлах, шинах (артикул, марка, торговое наименование и т.п.), что не позволяет проверить обоснованность их стоимости.

Необходимо отметить, что в перечень установленных запасных частей (узлов, агрегатов) включаются расходные материалы, в том числе целые флаконы смазки WD-40 (200 гр., 420 гр.), стоимость которых также не определена условиями договоров.

    - Исходя из актов оказанных услуг и заказ-нарядов при выполнении ремонтных работ в рамках договора № 36/2022-Т от 19.12.2022 на транспортные средства предприятия были установлены, в том числе следующие запасные части:

- на автомобиль ЗиЛ-431412 Фургон гос. № 0184рят - «Агрегат сварочный АДД-4004П+ВГ» в количестве 1 шт., стоимостью 265,0 тыс. рублей;

- на экскаватор ЭО-2101 гос. № 7730ра62 - «Быстросъемное устройство Квик-каплер» в количество 1 шт., стоимостью 165,0 тыс. рублей;

- на экскаватор ЭО-2101 гос. № 7731ра62 - «Быстросъемное устройство Квик-каплер» в количестве 1 шт., стоимостью 165,0 тыс. рублей».

Сварочный агрегат и быстросъемные устройства по своему предназначению и техническим характеристикам являются отдельным самостоятельным оборудованием, то есть не относятся к запасным частям и узлам спецтехники или автомобиля. Приобретение указанного дополнительного оборудования не предусмотрено  условиями договора № 36/2022-Т от 19.12.2022, заключенного на выполнение работ по ремонту дорожно-строительной техники, легкового и грузового автотранспорта.

Контрольно-счетной палатой города Рязани проведен осмотр оборудования, установленного в рамках договора № 36/2022-Т от 19.12.2022 на указанные транспортные средства:

- по состоянию на 23.08.2024 на экскаваторах были установлены «Квик-каплеры» Impulse модель «ДЭМ 114 винтовой».

В соответствии с информацией производителя оборудования минимальная стоимость квик-каплера Impulse ДЭМ 114 винтовой по состоянию на декабрь 2023 года составляла ориентировочно 102,3 тыс. рублей. Стоимость доставки по пути следования Москва-Рязань на период 2023 года начиналась от 10,0 тыс. рублей.

Таким образом, стоимость быстросъемных устройств «квик-каплер Impulse ДЭМ 114 винтовой», указанная в заказ-нарядах № 1538 от 06.12.2023 и № 1539 от 06.12.2023 (165,0 тыс. рублей за 1 ед.), превысила минимальную стоимость их приобретения, которая сложилась в декабре 2023 года, ориентировочно на 57,7 тыс. рублей за 1 ед. или на 53,7%.

Приняв и оплатив данное оборудование в рамках договора № 36/2022-Т от 19.12.2022, МП «Водоканал города Рязани» нарушило требования Федерального закона № 223-ФЗ и Положения о закупке, в том числе в части определения и обоснования цены его приобретения (предприятием фактически не проводился сбор ценовой информации о рыночной стоимости оборудования), что привело к избыточным расходам предприятия ориентировочно на 115,4 тыс. рублей.

- по состоянию на 23.08.2024 автомобиль ЗИЛ - 431412 гос. № 0184РЯТ62 находился в нерабочем состоянии. В кунге автомобиля установлен сварочный агрегат с информационной табличкой «ГД-312ВУ2». Агрегат с очагами коррозии, с потертостями и шелушением лакокрасочного покрытия. Внешний вид сварочного агрегата указывает на его многолетнюю эксплуатацию.

Исходя из общедоступной информации, размещенной в сети Интернет, сварочный агрегат АДД-4004П+ВГ, указанный в заказ-наряде № 678 от 03.07.2023, оборудован двухколесным шасси.

Предъявленный для осмотра агрегат, размещенный в кунге автомобиля ЗИЛ - 431412 гос. № 0184РЯТ62, визуально не соответствует агрегату АДД-4004П+ВГ, фотографии которого приведены на сайтах поставщиков.

Исходя из предоставленных пояснений, подписанных директором               ООО «Механик 62», в фургон указанного автомобиля был установлен агрегат сварочный АДД-4004П+ВГ без двухколесного шасси, взамен технического неисправного агрегата сварочного. Агрегат сварочный АДД-4004П+ВГ б/у, после капитального ремонта, с гарантией эксплуатации 6 (шесть) месяцев.

Условиями заключенного договора № 36/2022-Т от 19.12.2022 не предусмотрено применение б/у запасных частей (оборудования или агрегатов) при выполнении работ по ремонту транспортных средств.

Согласно данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2024 в составе основных средств предприятия учитывалось основное средство «Сварочный аппарат САК АДД-4001 на гос. № 01-84РЯТ». Сварочный аппарат САК АДД-4001 на гос. № 01-84РЯТ не списан, какие-либо изменения в учетные данные в связи с его заменой на  АДД-4004П+ВГ не внесены.

На основании вышеизложенного, установка сварочного агрегата АДД-4004П+ВГ, стоимостью 265,0 тыс. рублей, в фургон автомобиля ЗИЛ - 431412 гос. № 0184РЯТ62 не подтверждена ни проведенным осмотром (фактически установлен сварочный агрегат с информационной табличкой «ГД-312ВУ2», внешний вид которого указывает на его многолетнюю эксплуатацию), ни данным бухгалтерского учета предприятия.

    - В ходе контрольного мероприятия выявлены обстоятельства, которые указывают на то, что одни и те же ремонтные работы по 3 транспортным средствам были необоснованно приняты и оплачены предприятием 2 раза, что привело к избыточным расходам на общую сумму 69,9 тыс. рублей:

- по автомобилю ЗиЛ-43362 КО-520 гос. № р769ко62 на сумму 19,9 тыс. рублей - приняты и оплачены 2 раза одни и те же услуги по диагностике и ремонту электрооборудования (заказ-наряды № 997 от 30.08.2022 и № 1178 от 30.08.2022);

- по автомобилю ЗиЛ-431412 Фургон гос. № к353кх62 на сумму 4,1 тыс. рублей - 2 раза оплачена труба глушителя приемная правая (заказ-наряд № 1004 от 30.08.2022);

- по автомобилю ЗиЛ-431412 Фургон гос. № 0184рят на сумму 45,9 тыс. рублей - 2 раза приняты и оплачены одни и те же запасные части (заказ-наряды       № 380 от 20.03.2023 и № 389 от 20.03.2023).

    - Условиями договоров, заключенных с ООО «Механик 62», установлено, что гарантийный срок на оказанные услуги по ремонту дорожно-строительной техники, легкового и грузового автотранспорта составляет 6 месяцев с момента подписания актов оказания услуг. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты (скрытые недостатки и/или дефекты), то исполнитель (в случае, если не докажет отсутствия своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков/дефектов.

В ходе контрольного мероприятия выявлено, что по 32 транспортным средствам предприятием были оплачены работы по замене запасных частей, на которые действовали гарантийные обязательства ООО «Механик 62» (перечень транспортных средств с указанием замененных запасных частей приведен в акте проверки № 12 от 25.12.2024). Ни по одному случаю Контрольно-счетной палате города Рязани не были предоставлены документы, подтверждающие что             МП «Водоканал города Рязани» обращалось к ООО «Механик 62» для устранения неисправностей в рамках гарантийных обязательств.

На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата города Рязани считает, что МП «Водоканал города Рязани», оплатив за счет собственных средств замену запасных частей по 32 транспортному средству, на которые действовали гарантийные обязательства ООО «Механик 62», допустило избыточное расходование средств на ориентировочную сумму 916,1  тыс. рублей (без учета стоимости работ, рассчитать которую с разумной степенью достоверности не представляется возможным).

    - В проверяемом периоде в рамках договоров, заключенных с ООО «Механик 62» на оказание услуг по ремонту дорожно-строительной техники, легкового и грузового автотранспорта, проводилось также техническое обслуживание транспортных средств, в том числе осуществлялась замена тормозных колодок.

В ходе контрольного мероприятия выявлено, что на 7 транспортных средствах замена тормозных колодок была проведена при незначительном пробеге (от 650 км до 4159 км). При этом в дефектных актах, обосновывающих проведение регламентных работ, не отражены неисправности, которые могли служить основанием для внеплановой замены тормозных колодок.

Учитывая незначительный пробег автомобилей, у Контрольно-счетной палаты города Рязани имеются основания полагать, что у МП «Водоканал города Рязани» отсутствовала необходимость производить замену тормозных колодок на данных транспортных средствах, а, следовательно, расходы предприятия на общую сумму 111,8 тыс. рублей (без учета стоимости работ) имеют признаки необоснованности.

    - В соответствии с пунктами 4.11 и 4.12 технического задания к договорам, заключенным с ООО «Механик 62» на оказание услуг по ремонту дорожно-строительной техники, легкового и грузового автотранспорта,  при выполнении ремонтных работ исполнитель обязан использовать новые запасные части, рекомендованные заводом производителем данной марки автомобиля. Исполнитель гарантирует, что запасные части, установленные в рамках договора, являются новыми, неиспользованными, серийными моделями, отражающими все последние модификации дизайна и материалов.

В ходе осмотра результатов оказания услуг по ремонту техники выявлены признаки, что в нарушение условий заключенных договоров на часть транспортных средств предприятия были установлены бывшие в употреблении (ранее использованные) запасные части. При этом услуги были приняты и оплачены предприятием без разногласий.

    - В 2022 году МП «Водоканал города Рязани»  были осуществлены расходы на ремонт экскаватора ЕК-12, 2001 года выпуска, гос. № 4462рк62 на общую сумму 152,4 тыс. рублей в рамках договора №100/2021-Т от 25.01.2022, заключенного с  ООО «Механик 62». Оказание услуг подтверждается актом № 390 от 23.03.2022 на сумму 152,4 тыс. рублей. Услуги оплачены в полном объеме.

Контрольно-счетной палатой города Рязани 21.08.2024 в присутствии начальника транспортного цеха предприятия проведен осмотр экскаватора гос. № 4462рк62. В момент осмотра транспортное средство находилось в нерабочем состоянии. Визуально экскаватор не эксплуатировался в течение длительного периода времени.

Исходя из предоставленных документов, экскаватор гос. № 4462рк62               не эксплуатировался предприятием с 05.05.2021, то есть более 1 200 дней.

Учитывая, что после проведения ремонтных работ (23.03.2022) экскаватор гос. № 4462рк62 не эксплуатировался предприятием 885 дней (2 года 5 месяцев), по состоянию на 21.08.2024 самоходная машина находилась в нерабочем состоянии, Контрольно-счетная палата города Рязани считает, что расходы на ремонт данного транспортного средства в размере 152,4 тыс. рублей, осуществленные в рамках договора №100/2021-Т от 25.01.2022 с ООО «Механик 62», являются неэффективными (нерезультативными).

    - В соответствии с актом № 1034 от 28.07.2022 и заказ-нарядом № 846 от 28.07.2022 в рамках исполнения договора № 100/2021-Т от 25.01.2022                   ООО «Механик 62» были оказаны, а МП «Водоканал города Рязани» приняты услуги по ремонту автомобиля ЗиЛ-431412 Фургон гос. № 7182ряс на общую сумму 518,2 тыс. рублей.

Акт оказанных услуг № 1034 от 28.07.2022 подписан без разногласий директором Морковиным П.С. Услуги оплачены в полном объеме (платежное поручение № 6588 от 01.08.2022).

Согласно заказ-наряду № 846 от 28.07.2022 исполнителем выполнено 11 видов ремонтных работ на сумму 203,4 тыс. рублей (113 н/часов), при проведении которых применены запасные части и расходные материалы (всего 26 наименований) на общую сумму 314,8 тыс. рублей.

Дефектный акт на ремонт автомобиля Зил-431412 Г/Н 7182РЯС оформлен 14.07.2022.

Служебная записка на имя директора предприятия на ремонт автомобиля Зил-431412 Г/Н 7182РЯС подписана механиком транспортного цеха 26.07.2022.

В ходе проверки установлено, что автомобиль ЗИЛ-431412 гос. № 7182ряс был списан с бухгалтерского учета предприятия 26.05.2022 (без фактического осмотра комиссией по списанию), утилизирован 16.05.2022, что подтверждается приемосдаточным актом № 20 от 16.05.2022, а также свидетельством об утилизации вышедшего из эксплуатации транспортного средства № 000316 от 16.05.2022, выданным ООО «ЦентрЭнергоСтрой». За лом от разбора автомобиля (3,121 т) предприятию перечислены денежные средства в сумме 65,5 тыс. рублей.

Таким образом, услуги по ремонту автомобиля ЗиЛ-431412 Фургон                гос. № 7182ряс на общую сумму 518,2 тыс. рублей, не могли быть оказаны 26.07.2022 ООО «Механик 62», так как данное транспортное средство было фактически ликвидировано (утилизировано) 16.05.2022, то есть за 60 дней до даты составления дефектного акта на ремонт автомобиля и за 73 дня до даты подписания акта оказанных услуг № 1034 от 28.07.2022.

В связи с осуществлением фиктивных расходов на ремонт автомобиля ЗиЛ-431412 Фургон гос. № 7182ряс после его фактической утилизации                           МП «Водоканал города Рязани» нанесен ущерб в размере 518,2 тыс. рублей.

На основании вышеизложенного, учитывая, что МП «Водоканал города Рязани» фактически не проводился сбор ценовой информации для определения реальной стоимости услуг по ремонту имеющихся у предприятия транспортных средств, Контрольно-счетная палата города Рязани делает вывод о наличии признаков коррупционной составляющей при заключении договоров с                    ООО «Механик 62» на оказание услуг по ремонту дорожно-строительной техники, легкового и грузового автотранспорта.

- Выборочная проверка целесообразности, эффективности и обоснованности осуществления отдельных расходов (затрат).

  - В проверяемом периоде МП «Водоканал города Рязани» в основном соблюдались установленные сроки оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг). Однако по нескольким договорам предприятием было допущено нарушение установленных сроков оплаты.

Контрольно-счетная палата города Рязани отмечает, что отсутствие своевременной оплаты за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) создает необоснованные риски по дополнительному расходованию средств предприятия (уплата неустойки, судебных расходов и т.п.).

Согласно данным бухгалтерского учета за проверяемый период                     МП «Водоканал города Рязани» понесены расходы по уплате неустойки (пени) за просрочку платежей, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами на общую сумму 491,9 тыс. рублей.

Расходы на уплату штрафных санкций (штрафы, пени) за нарушение условий договоров не направлены на достижение конкретных заданных результатов деятельности предприятия. Контрольно-счетная палата города Рязани считает, что данные расходы являются неэффективными.

  - В соответствии с данными бухгалтерского учета за проверяемый период к предприятию были применены штрафные санкции (административные штрафы) на  общую сумму 135,0 тыс. рублей, в том числе:

- 100,0 тыс. рублей - штраф УФАС по Рязанской области за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке;

- 30,0 тыс. рублей - штрафы Управления Роспотребнадзора по Рязанской области за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также за нарушение действующих санитарных правил и гигиенических норматив;

- 5,0 тыс. рублей - штраф МРЭО ГИБДД УМВД России по Рязанской области за несвоевременную регистрацию транспортного средства.

Расходы на оплату штрафов являются по своему  экономическому смыслу денежным взысканием в результате нарушения норм действующего законодательства РФ вследствие неправомерных действий (либо бездействия) юридических/должностных  лиц, кроме того, вышеуказанные расходы не направлены на достижение конкретных заданных результатов деятельности. Контрольно-счетная палата города Рязани считает, что данные расходы являются также неэффективными.

  - В рамках договора № 50/2022-ЕИ от 20.06.2022, заключенного                МП «Водоканал города Рязани» в лице директора предприятия Морковина П.С. с ООО «МОНОЛИТУМ ПЛЮС», предприятием была приобретена вертикальная шнековая решетка FCP/V 40 с панелью управления на общую сумму 1 994,9 тыс. рублей с НДС.

Поставка товара документально подтверждается товарной накладной № 20 от 18.08.2022. Оплата за поставленный товар осуществлена в полном объеме в установленный срок (платежное поручение № 7037 от 19.08.2022).

Исходя из предоставленных документов вертикальная шнековая решетка передана в монтаж в цех канализационных насосных станций (КНС №17) 22.08.2022, введена в эксплуатацию после окончания монтажа 28.04.2023.

Контрольно-счетной палатой города Рязани в присутствии начальника цеха КНС 17.07.2024 произведен осмотр вертикальной шнековой решетки FCP/V 40 с панелью управления, поставленной в рамках исполнения договора № 50/2022-ЕИ от 20.06.2022.

В ходе осмотра установлено, что вертикальная шнековая решетка хранится в несмотнтированном виде под открытым небом на территории КНС-4.

Согласно пояснениям, предоставленным начальником цеха канализационных насосных станций, данное оборудование было смонтировано собственными силами на КНС-17. Через месяц вертикальная шнековая решетка была демонтирована и перемещена на КНС-4 в связи с конструкционными особенностями (прозоры не обеспечивают проход сточной жидкости через решетку при отключении электроэнергии, что происходит регулярно в поводковый период). В дальнейшем решетка будет установлена на КНС-17 (после проведения реконструкции канализационной насосной станции).

Контрольно-счетной палате города Рязани не предоставлены документы, подтверждающие принятие решения о демонтаже шнековой решетки и ее перемещении с КНС-17 на КНС-4. В бухгалтерском учете предприятия не отражены сведения о демонтаже и перемещении основного средства.

Пояснения начальника КНС, указавшего, что решетка проработала около месяца, не подтверждаются результатами визуального осмотра:

- на решетке отсутствуют какие-либо следы эксплуатации;

- панель управления решеткой по состоянию на 17.07.2024 находилась в транспортировочной упаковке (через 444 дня после ввода оборудования в эксплуатацию).

На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата города Рязани считает, что вертикальная шнековая решетка FCP/V 40 с панелью управления не эксплуатировалась предприятием с момента ее приобретения. Учитывая, что по состоянию на 17.07.2024 вертикальная шнековая решетка размещена на территории КНС-4 в несмонтированном виде (без видимых следов эксплуатации), с даты фактического осуществления расходов на ее приобретение (платежное поручение № 7037 от 19.08.2022) прошло более 698 дней, Контрольно-счетная палата города Рязани ставит под сомнение целесообразность и обоснованность осуществления указанных расходов на сумму 1 994,9 тыс. рублей с НДС.

Общая сумма неэффективных (нерезультативных) расходов на приобретение и монтаж фактически неиспользуемого оборудования составила 2 019,1 тыс. рублей (1 994,9 тыс. рублей + 18,5 тыс. рублей + 5,7 тыс. рублей).

  - В ходе проведения контрольного мероприятия выявлено, что в 2023 году МП «Водоканал города Рязани» были осуществлены затраты на общую сумму 710,0 тыс. рублей, которые не связаны с уставной деятельностью предприятия и не направлены на получение дохода.

В рамках договора № 51/2023-ЕП от 19.10.2023, заключенного МП «Водоканал города Рязани» в лице директора Штефана О.Б. с ООО «МАЛЛЕНОМ СИСТЕМС», предприятием был приобретен «Аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав» ДП.Авто - вариант установки внутри автомобиля, предназначенный для автоматического выявления должников, на общую сумму 710,0 тыс. рублей.

Через 13 дней после поставки «Аппаратно-программный комплекс» был передан Управлению Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области на бессрочное ответственное хранение с правом использования имущества.

В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте ООО «МАЛЛЕНОМ СИСТЕМС» (https://www.mallenom.ru/) аппаратно-программный комплекс (АПК) «Дорожный пристав» интегрируется с базами Федеральной службы судебных приставов, Налоговой инспекции и ГИБДД и в автоматическом режиме на основе технологии распознавания автономеров выявляет в транспортном потоке и на парковках автомобили должников по налогам, штрафам и платежам.

Принцип работы: «Комплекс сканирует номера машин, движущихся в потоке со скоростью до 270 км/ч, и «пробивает» их по заданным пользователем базам данных. При обнаружении у владельца транспортного средства долгов, инспектор ГИБДД останавливает указанную машину. Далее судебные приставы или сотрудники налоговой инспекции взыскивают с неплательщика задолженность, вручают ему квитанцию или постановление суда, либо накладывают арест на имущество должника (в ряде случаев даже на автомобиль)».

Таким образом, данный аппаратно-программный комплекс не может использоваться МП «Водоканал города Рязани» в уставной деятельности (как и другими муниципальными предприятиями и учреждениями, созданными муниципальным образованием - городской округ город Рязань), так как его принцип работы увязан с интеграцией с базами данных (ФССП, ГИБДД), доступа к которым предприятие не имеет в силу действующего законодательства РФ.

Учитывая изложенное, Контрольно-счетная палата города Рязани считает, что затраты на приобретение АПК «Дорожный пристав» в размере 710,0 тыс. рублей являются необоснованными, так как они не связаны с уставной деятельностью предприятия и не направлены на получение дохода.

В связи с необоснованными действиями руководителя предприятию нанесен ущерб, определить размер которого в настоящее время не представляется возможным, так как часть затрат на приобретение АПК «Дорожный пристав» может быть возвращена (в случае принятия решения о продаже указанного муниципального имущества).

Статьей 5 Закона Рязанской области от 12.10.2011 № 86-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Рязанской области» установлен следующий срок для предоставления пояснений и замечаний  -  не позднее пяти рабочих дней со дня получения акта, то есть не позднее 13.01.2025.

гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

В отношении дебиторской и кредиторской задолженности в столбце «План» указана задолженность на начало отчетного периода, в столбце «Факт» - задолженность на конец отчетного периода.

Реализация проекта осуществляется в соответствии с соглашением от 25.08.2022 № 86С/ФНБ, заключенным между государственной корпорацией - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Рязанской областью, муниципальным образованием - городской округ город Рязань и МП «Водоканал города Рязани».

Стоимость проекта составляет 430,0 млн. рублей, из них: 344,0 млн. рублей - средства по договору займа № 86Д/ФНБ от 25.08.2022, заключенному между ППК «Фонд Развития Территорий» и МП «Водоканал города Рязани», 86,0 млн. рублей - средства областного и городского бюджетов. В 2022 году предприятию были перечислены средства займа в сумме 172 114,0 тыс. рублей: первый транш в сумме 20 000,0 тыс. рублей; второй транш в сумме 152 114,0 тыс. рублей.

Порядок ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденный приказом Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011 № 424 (утратил силу 16.02.2024).

Предприятие самостоятельно осуществляет только долив масла и иных жидкостей.

Обстоятельства продажи автомобиля ГАЗ-3102 и выявленные нарушения, в том числе признаки фиктивных расходов на оплату услуг по ремонту и покраске кузова автомобиля на сумму 250,0 тыс. рублей, отражены в акте проверки № 01 от 10.01.2023, который был оформлен по результатам контрольного мероприятия, проведенного Контрольно-счетной палатой города Рязани в 2022 году.

Управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани.

Закупка по принципу «электронного магазина» - неконкурентный способ закупки, проводимой только среди СМСП и самозанятых на электронной площадке. При этом цена договора, заключенного с применением такого способа закупки, не может превышать 20 млн. рублей.

Конкурентный рынок – это свободный рынок без входных барьеров и препятствий конкуренции,  в котором множество независимых продавцов и покупателей сталкиваются друг с другом в конкуренции за предложение и спрос на товары, работы и услуги. Основным принципом конкурентного рынка является свобода предпринимательства, которая позволяет каждому участнику выбирать свою стратегию и устанавливать собственные цены на товары, работы и услуги.

Цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве ФССЦ 81-01-2001, (регистрационный номер сметного норматива - 318, дата включения в ФРСН - 26.12.2019), утвержденные приказом Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр (приложение № 119 к приказу Минстроя России от 26.12.2019 г. № 876/пр), вступившим в силу с 31.03.2020.

Пунктом 4.1 » ГОСТ 3634-2019 «Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев» рекомендовано в зоне зеленых насаждений, а также в пешеходной зоне устанавливать люки типа ЛМ  (А15) «Легкий малогабаритный люк», Л(А15) «Легкий люк» ЛУ(А30) «Легкий усиленный люк». Люки типа Т(С250) рекомендовано устанавливать на городских автомобильных дорогах.

конкурсы были признаны несостоявшимися, в связи с тем, что заявка единственного участника закупки, признана соответствующей требованиям документации о закупке.

В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ руководителем и единственным учредителем ООО «СПЕЦТЕХМАШ», ООО «СПЕЦМАШ» и ООО «МЕХАНИК 62» является одно и тоже физическое лицо - Кузин Андрей Владимирович.

В отдельных коммерческих предложениях ИП Морозовой О.В. и ООО «Механик 62» отражены одни и те же телефоны: (4912)777720 и (4912)777915.

В реквизитах ООО «Дормаш» и коммерческих предложениях ООО «СПЕЦТЕХМАШ» указан один и тот же телефон: (4912)46-33-45.

ООО «ЧЕТРА» - российская компания, эксклюзивно реализующая технику промышленного назначения и запасные части под брендом «ЧЕТРА» производства завода «Промтрактор».

«Квик-каплер» - это специальное устройство, которое служит для ускоренной смены навесного оборудования на дорожно-строительной технике.